铜梁区大庙园区A9地块土地整治工程-监理

竞争性比选文件

比选人：重庆金庙实业有限公司

比选代理机构：重庆市捷晟工程造价咨询有限公司

编制人：崔巍        证书编号：20090170

审核人：李兴兰      证书编号：20090169

二○一九年八月

目  录

第一章    竞争性比选公告	- 3 -

第二章    投标人须知	- 5 -

第三章    评标办法（经评审的合理低价法）	- 22 -

第四章	  合同条款及格式	- 27 -

第五章    图纸	- 41 -

第六章    投标文件格式	- 42 -

# 第一章  竞争性比选公告

# 铜梁区大庙园区A9地块土地整治工程-监理

1. 比选条件

本比选项目铜梁区大庙园区A9地块土地整治工程-监理已批准建设，项目业主为重庆金庙实业有限公司，建设资金来源为业主自筹，比选人为重庆金庙实业有限公司。项目已具备比选条件，现对本项目的施工监理进行竞争性比选。

2. 项目概况与比选范围

2.1项目概况：土地整治面积约110亩，土地整治挖方量约50万方，总投资950万。

2.2 建设地点：铜梁区大庙镇 。

2.3监理服务期：以建设单位书面进场通知为监理服务期的起始时间，以项目竣工验收合格、监理资料交接完成且审计机构完成工程结算审计、缺陷责任期满后为监理服务期的完成时间。如因项目约定工期延长等，监理费也不增加。

2.4 比选范围：具体内容本工程施工阶段的所有施工内容及缺陷责任期阶段的监理工作。包括：“四控制、两管理、一协调”即：对建设工程质量、安全、进度、造价进行控制，对合同及信息进行管理，对工程建设相关方的关系进行协调。另外还应监督施工单位按规定实施“一金三制”制度。

3. 投标人资格要求

3.1本次比选要求投标人须具备建设行政主管部门颁发的市政公用工程监理丙级及以上监理资质或房屋建筑工程监理丙级及以上监理资质或工程监理综合资质，并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工监理服务能力。

3.2 资格审查方式：资格后审。

3.3本次比选不接受联合体投标。

4. 比选文件的获取

4.1凡有意参加投标的投标人，请于公告发布之日（2019年8月20日）起至比选文件购买截止时间(2019年8月22日17时00分)止，在重庆市捷晟工程造价咨询有限公司购买比选文件等其它相关技术资料及报名，报名时请持法定代表人身份证明书或法定代表人授权委托书（原件）,报名费为：300元（确定报名资格后不退）。投标人在递交投标文件时一并向比选代理机构出示报名凭证，否则比选人和比选代理机构将不予接收其投标文件。

5. 投标文件的递交

5.1投标文件递交时间为：2019年8月23 日14时00分至2019年8月23日 14时30分(北京时间）。

5.2 投标文件递交地点：重庆金庙实业有限公司会议室。

5.3 逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，比选人不予受理。

6. 发布公告的媒介

本次比选公告同时在重庆绅鹏实业开发有限公司（http://www.cqshenpeng.com/ ）上发布。

7. 联系方式

比选人：重庆金庙实业有限公司

地　址：重庆市铜梁区大庙镇大兴街246号

联系人：高老师

电　话： 13983225757

比选代理机构：重庆市捷晟工程造价咨询有限公司

地  址：重庆市铜梁区龙门街1号

联系人：明老师

电  话：023-45678150

2019年 8月20日

# 第二章    投标人须知

## 投标人须知前附表

| 条 款 号 | 条款名称 |  | 编 列 内 容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1.2 | 比选人 |  | 比选人：重庆金庙实业有限公司 地 址：重庆市铜梁区大庙镇大兴街246号 联系人：高老师 电 话： 13983225757 |
| 1.1.3 | 代理机构 |  | 比选代理机构：重庆市捷晟工程造价咨询有限公司 地 址：重庆市铜梁区龙门街1号 联系人：明老师 电 话：023-45678150 |
| 1.1.4 | 项目名称 |  | 铜梁区大庙园区A9地块土地整治工程-监理 |
| 1.1.5 | 建设地点 |  | 铜梁区大庙镇 |
| 1.2.1 | 资金来源 |  | 业主自筹 |
| 1.2.2 | 出资比例 |  | 100% |
| 1.2.3 | 资金落实 情况 |  | 已落实 |
| 1.3.1 | 比选范围 |  | 具体内容本工程施工阶段的所有施工内容及缺陷责任期阶段的监理工作。包括：“四控制、两管理、一协调”即：对建设工程质量、安全、进度、造价进行控制，对合同及信息进行管理，对工程建设相关方的关系进行协调。另外还应监督施工单位按规定实施“一金三制”制度。 |
| 1.3.2 | 监理服务期 |  | 以建设单位书面进场通知为监理服务期的起始时间，以项目竣工验收合格、监理资料交接完成且审计机构完成工程结算审计、缺陷责任期满后为监理服务期的完成时间。如因项目约定工期延长等，监理费也不增加。 |
| 1.3.3 | 监理目标 |  | - 工程质量控制目标：工程验收合格； - 工程进度控制目标：建设期控制在合同约定的工期内； - 工程造价控制目标： ① 按工程合同价格进行控制； ② 严格控制工程变更，不给工程造成额外费用； ③ 严格计量，无超前支付发生。 （4)安全生产管理目标：无重大伤亡事故发生。 |
| 1.3.4 | 监理工作内容 |  | （1）铜梁区大庙园区A9地块土地整治工程施工图以及施工招标文件所明示的所有工程的全过程监理服务。包括“四控制、两管理、一协调、一履行”即：对建设工程质量、进度、安全、造价进行控制，对合同、信息进行管理，对工程建设相关方的关系进行协调，履行建设工程安全生产管理的法定职责。 （2）《建设工程监理规范》（GB/T50319—2013）规定的相应监理工作内容。 （3）满足现行重庆市建设工程监理操作规程的要求。 |
| 1.4.1 | 投标人资质条件、和能力 |  | 本工程施工招标实行资格后审，投标人应具备以下资格条件： 1.资质条件 （1）必须具备独立法人资格，具备建设行政主管部门颁发的市政公用工程监理丙级及以上监理资质或房屋建筑工程监理丙级及以上监理资质或工程监理综合资质。 （2）投标人必须具备有效的法人营业执照（须提供有效的法人营业执照副本复印件）； 2.投标截止日投标资格情况 被有关行政部门暂停投标资格期限未满的不得参与本项目投标。 由投标人自行声明是否满足投标截止日投标资格情况要求。若声明与实际不符的，将被取消其投标或中标资格，其投标保证金不予退还，并按有关规定追究其责任。 3.项目监理机构的监理人员配置要求 （1）总监理工程师（专业类别：市政工程） 本工程应配备1名总监理工程师，且为本单位在册职工，同时不能在其他建设工程监理合同中任职，否则将被否决投标； 总监理工程师必须在投标人本单位注册并应取得建设行政主管部门颁发的《监理注册执业证书》。 须提供监理注册执业证书复印件、社保机构出具的2019年2月至2019年7月单位职工养老保险缴纳证明材料复印件，并且复印件必须与原件一致。 （2）专业监理工程师（专业类别：市政工程） 本项目应至少配备1名专业监理工程师，为本单位在册职工，必须在投标人本单位注册，并持有建设行政主管部门《监理注册执业证书》或《重庆市监理工程师岗位证书》，同时不能在其他建设工程监理合同中任职，否则将被否决抽选； 须提供监理注册执业证书或重庆市监理工程师岗位证书复印件、社保机构出具的2019年2月至2019年7月单位职工养老保险缴纳证明材料复印件，并且复印件必须与原件一致。 （3）监理员（专业类别：市政工程） 本项目应至少配备2名监理员，为本单位在册职工，必须在投标人本单位注册并持有建设行政主管部门《监理注册执业证书》或《重庆市监理工程师岗位证书》或《重庆市监理员岗位证书》，同时不能在其他建设工程监理合同中任职，否则将被否决抽选。 须提供监理注册执业证书或重庆市监理工程师岗位证书或监理员岗位证书复印件、社保机构出具的2019年2月至2019年7月单位职工养老保险缴纳证明材料复印件，并且复印件必须与原件一致。 4.其他要求 （1）重庆市外监理企业投标： 按照“关于印发市外工程监理企业入渝信息报送管理办法的通知” （渝建发〔2016〕36号）规定，2016年5月1日起，重庆市外工程监理企业在投标前须纳入市城乡建委 “市外工程监理企业入渝信息库”。市外工程监理企业在本市参与工程项目招投标时，该项目所配备的监理人员应当是已纳入“市外工程监理企业入渝信息库”的人员。 须提供市外工程监理企业提供本单位和所配备的监理人员已纳入市城乡建委“市外工程监理企业入渝信息库”的有效证明。 （2）投标人提供的所有复印件均须加盖投标人单位公章（鲜章）。 注： 1.投标人在开标现场核验法定代表人或委托代理人身份时一并向本项目招标代理机构递交本附表1.4.1要求的所有原件（身份证除外），未递交者当场退还其投标文件。投标人对原件的真实性和完整性负责，递交后不得补交或调整，评标结束后统一退还。评标委员会审查时必须核验本附表1.4.1要求的所有原件（身份证除外），若经审查复印件与原件不一致或原件不齐，则投标文件将按否决投标处理。 若发现投标人资料存在虚假不实，招标人将有权随时取消其投标或中标资格，并上报行政监督部门追究其相应的法律责任。 |
| 1.4.2 | 是否接受联合体投标 |  | 不接受 |
| 1.9.1 | 踏勘现场 |  | 不组织 |
| 1.10.1 | 投标预备会 |  | 不召开 |
| 1.10.2 | 投标人提出问题的截止时间 |  | 2019年8月20日17时00分前以匿名传真的形式将问题传真至代理机构（传真：023－45678150）。投标人未在规定时间内提出质疑，视为投标人已全面确认比选文件内容。 |
| 1.10.3 | 比选人书面澄清的时间 |  | 2019年8月21日17时00分前在重庆绅鹏实业开发有限公司（http://www.cqshenpeng.com/ ）上发布，请投标人随时关注，避免遗漏相关补遗、答疑信息，比选人不再另行通知。 |
| 1.11 | 分包 |  | 不允许 |
| 2.1 | 构成竞争性比选文件的其他材料 |  | 比选人发出的答疑及补遗书 |
| 2.2.1 | 投标人要求澄清比选文件的截止时间 |  | 递交质疑截止时间：2019年 8月20日17时00分。 递交方式：各投标人将质疑以匿名方式传真至代理机构（传真：023－45678150）。各投标人的质疑不得显示和隐含企业及个人名称，否则其质疑无效。 |
| 2.2.2 | 投标截止时间 |  | 2019年8 月23日14时30 分(北京时间）。 |
| 2.2.3 | 投标人确认收到比选人书面澄清时间 |  | 2019年8月21日17时00分前对投标人提出的问题进行回答，但不指明问题的来源，并上传至重庆绅鹏实业开发有限公司（http://www.cqshenpeng.com/ ），各投标人自行下载，比选人不再另行通知。 |
| 2.3.2 | 投标人确认收到竞争性比选文件修改的时间 |  | 本比选文件修改内容，公布于重庆绅鹏实业开发有限公司（http://www.cqshenpeng.com/ ），请各潜在投标人自公告发布之日起随时关注重庆绅鹏实业开发有限公司（http://www.cqshenpeng.com/ ）公布内容，自行下载比选修改内容，不管下载与否都视为投标人全部知晓有关比选过程和事宜。 |
| 3.1.1 | 构成投标文件的其他材料 |  | 投标人的澄清、说明和补正（但不得改变投标文件的实质性内容） |
| 3.2 | 投标报价 |  | 1. 本工程监理费由投标人根据项目情况、本竞争性比选文件对监理服务的监理目标,结合自身实力和市场行情自主确定其投标报价。 2.本次监理比选，设置投标总价最高限价，投标总价最高限价为9.66万元，投标人的投标报价不得超过比选人公布的最高价，否则按废标处理。 3.投标报价应综合考虑与交通设施进场、运输（场内）、施工、质量监控等工作相关的监理费用，此部分监理费用不再另行计算。 4.投标报价为完成本次招标确定的监理范围和监理工作内容所需的全部费用，包括工作人员的工资、劳保、医疗、福利、津贴、保险、差旅费、治疗费，监理机构的管理费、规费、税金、利润、检测设备、检测试验费、办公用品、交通工具、通讯设备等所有费用。比选人除此以外不支付其它费用，投标人也不得与本项目的承包商发生任何经济关系。 5、在施工监理服务期内无论物价变动、国家或地方政府的法律法规的变动，施工工期、监理服务期是否延长，均不增减监理服务费。若本项目工期延长或工程量增减引起的费用，比选人不再另行支付补偿费用。 |
| 3.3.1 | 投标有效期 |  | 90 日历天（从提交投标文件截止日起计算） |
| 3.4.1 | 投标保证金 |  | 1、投标保证金的金额：人民币1800元（大写：壹仟捌佰元整） 2、提交方式：各投标人在开标前现场直接缴纳现金，由比选人清点。 3、投标保证金的退还：本项目开标后，现场确定中标人，现场退还非中标人的投标保证金。签订合同后退还中标人的投标保证金。 4、中标人在无正当理由情况下，未能与发包人签订合同协议书，将不退还投标保证金并取消其中标资格。 |
| 3.5 | 资格审查资料 |  | 本须知第1.4.1项和第3.5项规定提供的资料均需提供原件备查。 |
| 3.5.4 | 投标截止日投标资格情况 |  | 2016年8月23日起至2019年8月23日止 |
| 3.6 | 是否允许递交备选投标方案 |  | 不允许 |
| 3.7.3 | 签字盖章要求 |  | 按本章投标人须知3.7.3款执行。 |
| 3.7.4 | 投标文件的份数 |  | 投标函部分一式叁份：正本 1 份，副本 2 份； 资格审查资料一式叁份：正本 1 份，副本 2 份； |
| 3.7.5 | 装订要求 |  | 1、将投标函部分、资格审查资料各自分别装订成册。所有投标文件不论使用任何方式进行装订，必须保证投标书装订牢固，否则，比选人对由于投标文件装订松散而造成的丢失或其他后果不承担任何责任。 2、装订 （1）投标函部分的装订要求 应按照第六章规定格式装订成册，并应编制目录。 （2）资格审查资料的装订要求 应按照第六章规定格式装订成册，并应编制目录。 |
| 4.1.1 | 投标文件的 密封 |  | 1.投标文件袋使用 “投标函部分”袋、“资格审查资料”袋以及“投标文件”大袋。 2.投标函部分装入“投标函部分”袋中，密封并在袋上加盖投标人单位公章。 3.资格审查资料装入“资格审查资料”袋中，密封并在袋上加盖投标人单位公章。同时按本表第4.1.2项的规定写明相应内容。 4.“投标函部分”、 “资格审查资料”等小袋装入“投标文件”大袋中，密封并在大袋上加盖投标人单位公章。同时按本表第4.1.2项的规定写明相应内容。 5.如果投标文件没有按上述规定封装，该投标文件将被拒绝接收或当场退还。 |
| 4.1.2 | 封套上写明 |  | 应在“投标文件”大袋和“资格审查资料”封套上写明如下内容： 比选人的地址：重庆市铜梁区大庙镇大兴街246号 比选人名称：重庆金庙实业有限公司 投标文件 在2019年 月 日 时30分（规定的开标时间）前不得开启。 |
| 4.2.2 | 递交投标文件地点 |  | 重庆金庙实业有限公司会议室。 |
| 4.2.3 | 是否退还投标文件 |  | 否 |
| 5.1 | 开标时间和地点 |  | 开标时间： 2019年8月23日14时30分 开标地点：重庆金庙实业有限公司会议室。 |
| 5.2 | 开标程序 |  | 主持人按下列程序进行开标： 1. 宣布比选纪律； 2. 公布在投标截止时间前递交投标文件的投标人名称，并点名确认投标人是否派人到场； 3. 宣布比选人、唱标人、记录人、监标人等有关人员姓名； 4. 核验参加比选会议的投标人的法定代表人或委托代理人本人身份证（原件）、被授权代理人的法定代表人身份证明及授权委托书（原件）并签名，以确认其身份合法有效；若投标人的法定代表人或委托代理人身份核验不合格，则当场退还其投标文件。 5. 核验投标保证金缴款情况，未在规定时间或未足额缴纳保证金的，当场退还其投标文件； 6. 密封情况检查：投标人或者其推选的代表检查投标文件的密封情况并确认。 7.宣读最高限价； 8.比选人代表随机抽取一个低价判定标准下浮率（下浮率在5%、6%、7%、8%、9%、10%中随机抽取一个）。 9.投标文件开启顺序：随机开启； 10.开启投标文件大袋及投标函部分袋、资格审查资料袋，宣读投标人名称、投标报价及其他内容，并记录在案； 11.各投标人代表、比选人代表、监标人、记录人等有关人员在开标记录上签字。 12.比选结束。 |
| 6.1.1 | 评标委员会的组建 |  | 1. 评标委员会构成：3人。 |
| 7.1 | 是否授权评标委员会确定中标人 |  | 口是 否，评标委员会按照经评审的报价的顺序推荐前三名中标候选人。 |
| 7.3.1 | 履约担保金 |  | 1.担保形式：履约保证金 2.金额：履约保证金金额为中标价的10%。 3.提交方式：银行转账或电汇 4.递交时间：在中标通知书发出后合同签订前递交，以银行转账或电汇方式向比选人提交；如未按时提交，则视为中标人放弃中标。其投标保证金不予退还。给招标造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。 5.履约担保金返还：工程竣工验收合格后28日内一次性返还（不计息）。 |
| 8.1 | 重新比选 |  | 1.按投标人须知第8.1（1）执行； 2.按投标人须知第8.1（2）执行； |
| 8.2 | 二次比选和不再比选 |  | 重新比选后投标人仍少于3个，按法定程序比选和评标，确定中标人。经评审无合格投标人，属于必须审批或核准的工程建设项目，经原审批或核准部门批准后不再进行比选。 |
| 10 | 需要补充的其他内容 |  |  |
| 10.2 | 比选代理费 | 本项目比选代理费总计3000元由中标人支付。在中标人领取中标通知书时一次性向比选代理机构支付。 |  |
| 10.3 | 付款方式 | 工程完工后支付至签约合同价的60%，整个竣工验收合格且提交所有竣工资料后一次性支付余下监理服务费。 |  |

# 第三章    评标办法（经评审的合理低价法）

## 评标办法前附表

| 条款号 |  |  | 评审因素 |  |  |  | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 评标方法 |  | 本项目监理招标评标采用经评审的合理低价法，按照以下原则确定中标候选人： 评标委员会根据本章第2.2款规定的量化因素及量化标准进行评审，按照经评审的投标报价由低到高的顺序推荐中标候选人，投标报价相等时，由比选人自行确定。 |  |  |  |  |
| 2.1.1 | 形式评审标准 |  | 投标人名称 |  |  |  | 与营业执照、资质证书一致 |
|  |  |  | 投标函签字盖章 |  |  |  | 有法定代表人或其委托代理人签字、加盖单位公章 |
|  |  |  | 投标文件格式 |  |  |  | 符合第六章“投标文件格式”的要求，字迹清晰可辨。 1. 投标文件附表齐全完整，内容均按规定填写； 2. 按规定提供了拟投入的主要人员的证件复印件，证件清晰可辨、有效； 3. 投标文件的编制符合第二章3.7款的规定。 |
|  |  |  | 报价唯一 |  |  |  | 只能有一个有效报价，在比选文件没有规定的情况下，不得提交选择性报价。 |
|  |  |  | 投标文件的签署 |  |  |  | 投标文件上法定代表人或其授权代理人的签字齐全，符合比选文件规定。 |
|  |  |  | 委托代理人 |  |  |  | 投标人法定代表人的委托代理人有法定代表人签署的授权委托书，且其授权委托书符合比选文件规定的格式。 |
| 2.1.2 | 资格评审标准 |  | 必要合格条件 | 营业执照 |  |  | 具备有效的营业执照 |
|  |  |  |  | 资质等级 |  |  | 符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定 |
|  |  |  |  | 投标截止日投标资格情况 |  |  | 符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定 |
|  |  |  |  | 总监理工程师要求 |  |  | 符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定 |
|  |  |  |  | 专业监理工程师要求 |  |  | 符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定 |
|  |  |  |  | 监理员要求 |  |  | 符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定 |
| 2.1.3 | 响应性评审标准 |  | 投标内容 |  |  |  | 符合第二章“投标人须知”第1.3.1项规定 |
|  |  |  | 监理服务期 |  |  |  | 符合第二章“投标人须知”第1.3.2项规定 |
|  |  |  | 监理目标要求 |  |  |  | 符合第二章“投标人须知”第1.3.3项规定 |
|  |  |  | 投标有效期 |  |  |  | 符合第二章“投标人须知”第3.3.1项规定 |
|  |  |  | 投标保证金 |  |  |  | 符合第二章“投标人须知前附表”第3.4.1项规定，并符合下列要求： - 投标保证金为无条件担保； - 投标保证金的受益人名称与比选人规定的受益人一致； - 投标保证金的金额符合比选文件规定的金额； - 投标保证金有效期与投标有效期一致； |
|  |  |  | 权利义务 |  |  |  | 符合第四章“合同条款及格式”规定，投标文件不应附有比选人不能接受的条件。 |
|  |  |  | 投标报价 |  |  |  | 不高于比选人公布的最高限价。 |
|  |  |  | 实质性要求 |  |  |  | 符合比选文件中规定的其他实质性要求。 |
| 2.2 | 详 细 评 审 标 准 |  | 评标基准价计算方法 |  | 投标总报价 |  | 所有投标人（比选人设有最高限价的，则投标总报价高于最高限价的除外）的投标总报价中去掉六分之一（不能整除的按小数前整数取整，不足六家报价则不去掉）的最低价和相同家数的最高价后的算术平均值即为投标总报价的评标基准价。 评标基准价以人民币“元”为单位，有小数点的保留两位小数，小数点后第三位“四舍五入”。 |
|  |  |  | 低价判定标准值 |  |  |  | 投标报价比评标基准价低 P 以上的（P的确定：比选人代表在开标现场从5%、6%、7%、8%、9%、10%中随机抽取一个）。 |
| 条款号 |  |  | 编列内容 |  |  |  |  |
| 3 |  | 评标 程序 | 1.评标委员会依据本章第2.2款中的投标报价计算方法计算评标基准价和低价判定标准值。 2.初步评审前，按本章第3.1.3项的规定进行算术性错误修正，低价判定标准值以上（包括低价判定标准值）的投标报价由低到高排序，取前七名进行评审。 3.对排在前七名的投标人的投标文件，按本章评标办法第3.1款至3.4款规定的程序进行评审、核查原件，并按本附表第3.2.1项规定的评审方法将高于或等于低价判定标准值的投标总价由低到高依次排序，确定前三名为中标候选人。排在第七名之后的所有投标文件将不再评审。 4.如果未能评出三名合格的中标候选人，则应从排名第八的投标人开始依次递补三名投标人并按本章评标办法第3.1款至3.4款规定的程序进行评审、核查原件，直至评出三家合格的中标候选人为止。 5.如经过对所有投标人的的投标文件进行评审，有效投标不足三个使得明显缺乏竞争的，评标委员会可以否决全部投标。 |  |  |  |  |
| 条款号 |  |  | 评审因素 |  |  | 评审方法 |  |
| 3.2.1 |  | 详细 评审 办法 | 投标总报价 |  |  | 1、投标人的投标总报价比评标基准价低P（按照本附表2.2确定的低价判定标准）以上的,按否决投标处理，不参与后续评审。 2、以低价判定标准值为准，高于或等于低价判定标准值的投标报价按从低到高的顺序排列名次。 |  |
| 3.4 |  |  | 评审结果 |  |  | 3.4.1 评标委员会按照经评审的报价由低到高的顺序推荐前三名中标候选人。 3.4.2 评标委员会完成评标后，应当向比选人提交书面评标报告。 |  |

# 合同条款及格式

- 第一部分  协议书

委托人（全称）：  重庆金庙实业有限公司

监理人（全称）：

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，双方就下述工程委托监理与相关服务事项协商一致，订立本合同。

一、工程概况

1.工程名称：铜梁区大庙园区A9地块土地整治工程-监理；

2. 工程地点：铜梁区大庙镇；

3. 工程规模：土地整治面积约110亩，土地整治挖方量约50万方，总投资950万。

二、词语限定

协议书中相关词语的含义与通用条件中的定义与解释相同。

三、组成本合同的文件

1. 协议书；

2. 中标通知书；

3. 竞争性比选文件；

4. 投标文件；

5. 专用条件；

6. 通用条件；

7. 附录，即：

附录A  相关服务的范围和内容

附录B  委托人派遣的人员和提供的房屋、资料、设备

本合同签订后，双方依法签订的补充协议也是本合同文件的组成部分。

四、总监理工程师

总监理工程师姓名：           ，身份证号码：            ，注册号：

专业监理工程师姓名：            注册号：                ，电话：

监理员姓名：                    注册号：                ，电话：

- 签约酬金

签约酬金（大写）：                            （¥   　　　　     ）。

包括：

1. 监理酬金：包含食、住、行、交通、办公、通讯、保险、加班费、医药、差旅、劳保、独立检测试验费等费用。该监理酬金包干使用，施工工期延期，监理人必须对该工程项目全程监理完，但不增加费用。

2. 相关服务酬金：         /                   。

其中：

（1）勘察阶段服务酬金：         /                  。

（2）设计阶段服务酬金：         /                  。

（3）保修阶段服务酬金：         /                  。

（4）其他相关服务酬金：         /                  。

- 期限

监理期限：以建设单位书面进场通知为监理服务期的起始时间，以项目竣工验收合格、监理资料交接完成且审计机构完成工程结算审计、缺陷责任期满后为监理服务期的完成时间。如因项目约定工期延长等，监理费也不增加。

- 双方承诺

1. 监理人向委托人承诺，按照本合同约定提供监理与相关服务。

2. 委托人向监理人承诺，按照本合同约定，提供资料、设备，并支付酬金。

- 合同订立

1. 订立时间：          年       月      日。

2. 订立地点：                                 。

3. 本合同一式  捌  份，具有同等法律效力，双方各执   肆  份。

委托人：                        （盖章）   监理人：                （盖章）

住所：                                          住所：

邮政编码：                                      邮政编码：

法定代表人或其授权                              法定代表人或其授权

的代理人：（签字）                               的代理人：（签字）

开户银行：                                      开户银行：

账号：                                          账号：

电话：                                          电话：

传真：                                          传真：

电子邮箱：                                      电子邮箱：

- 第三部分  专用条款

1. 定义与解释

1.2  解释

1.2.1 本合同文件除使用中文外，还可用                   。

1.2.2 约定本合同文件的解释顺序为：     执行通用条件      。

2. 监理人义务

2.1 监理的范围和内容

2.1.1 监理范围包括：具体内容本工程施工阶段的所有施工内容及缺陷责任期阶段的监理工作。包括：“三控制、两管理、一协调”即：对建设工程质量、安全、进度、造价进行控制，对合同及信息进行管理，对工程建设相关方的关系进行协调。另外还应监督施工单位按规定实施“一金三制”制度。

2.1.2 监理工作内容还包括：

（1）铜梁区大庙园区A9地块土地整治工程施工图以及施工招标文件所明示的所有工程的全过程监理服务。包括“三控制、两管理、一协调、一履行”即：对建设工程质量、进度、造价进行控制，对合同、信息进行管理，对工程建设相关方的关系进行协调，履行建设工程安全生产管理的法定职责。

（2）《建设工程监理规范》（GB/T50319—2013）规定的相应监理工作内容。

（3）满足现行重庆市建设工程监理操作规程的要求。

2.2 监理与相关服务依据

2.2.1 监理依据包括：   按通用条款和竞争性比选文件                   。

2.2.2 相关服务依据包括：           竞争性比选文件                    。

2.3项目监理机构和人员

2.3.4 更换监理人员的其他情形：     /          。

2.4 履行职责

2.4.3 对监理人的授权范围：质量、投资、进度控制，合同、信息，组织协调（参见通用条件）。在涉及工程延期   / 天内和（或）金额 /   万元内的变更，监理人必需请示委托人，同意方可向承包人发布变更通知。

2.4.4 监理人有权要求承包人调换其人员的限制条件：   /        。

2.5 提交报告

监理人应提交报告的种类(包括监理规划、监理月报及约定的专项报告)、时间和份数：  监理规划开工前7天提交，月报每月25日提交，专项报告7天内提交，各一份  。

2.7 使用委托人的财产

附录B中由委托人无偿提供的房屋、设备的所有权属于：	无   。

3. 委托人义务

3.4 委托人代表

委托人代表为：           。

3.6 答复

委托人同意在 5 天内，对监理人书面提交并要求做出决定的事宜给予书面答复。

4. 违约责任

4.1 监理人的违约责任

4.1.1监理人赔偿金额按下列方法确定：

赔偿金＝直接经济损失×正常工作酬金÷工程概算投资额（或建筑安装工程费）

4.1.3监理人员违约处罚：

a.监理人必须按照合同要求配备人员，如监理人未经委托人批准，擅自更换总监工程师、专业监理工程师或其他监理人员，委托人有权报请相关部门对监理人进行处罚。擅自更换总监理工程师，处监理人3000元/人.次违约金；擅自更换专业监理工程师，处监理人1000元/人.次违约金；擅自更换其他监理人员，处监理人1000元/人.次违约金。如监理人员不称职，委托人提出要求更换，监理人必须限期更换相关人员。

b.监理人员应严格监理，对每个部位、每道工序进行现场检验、抽查。接到请验单后，必须在24小时内进行现场检验。坚持巡视工地和旁站监理，及时指出影响工程质量的各种现象和因素。若超过24小时才检验，每延误一次，并处监理人1000元违约金，累计发生三次的，在三日之内撤换当事人。如按监理规范要求应该旁站监理而现场无监理人员的，处监理人2000元/次.的违约金。

c.无论工作日或节假日，监理必须安排足够的在岗监理人员以确保工程施工的正常进行，如因监理人员不足影响施工进行，处监理人2000元/次的违约金。

d.监理人员在上岗时应佩戴上岗证，上岗证上应注明姓名和岗位，如发现上岗时没有佩戴上岗证，处以50元/次的违约金。

e.监理人员应加强廉政教育，不得向承包人收取加班费或其他任何钱物，否则发现一次处以监理人5000元/人.次的违约金，并没收相关钱物，发现两次，更换相关人员，情节严重将移交司法机关处理。发现三次，委托方有权解除合同。并按合同酬金的5%，向监理人收取违约金。

f.监理人员施工期间须保证在施工现场，确有事离开，须经发包人现场负责人许可，否则，按1000元/天向发包人支付违约金。

4.2 委托人的违约责任

4.2.3 委托人逾期付款利息按下列方法确定：

逾期付款利息＝当期应付款总额×银行同期贷款利率×拖延支付天数

5. 支付

5.1 支付货币

币种为：  人民币   ，比例为：  /   ，汇率为：    /  。

5.3 支付酬金

工程完工后支付至签约合同价的60%，整个竣工验收合格且提交所有竣工资料后一次性支付余下监理服务费。

6. 合同生效、变更、暂停、解除与终止

6.1 生效

本合同生效条件： 监理人向委托人缴纳履约保证金后，委托人和监理人的法定代表人在协议书上签字并盖单位公章后本合同生效 。

6.2 变更

6.2.2 除不可抗力外， 因非监理人原因导致本合同期限延长时，附加工作酬金按下列方法确定：不采用。

6.2.3附加工作酬金按下列方法确定：不采用。

6.2.5 正常工作酬金增加额按下列方法确定：不采用。

6.2.6 因工程规模、监理范围的变化导致监理人的正常工作量减少时：不采用。

7. 争议解决

7.2 调解

本合同争议进行调解时，可提交  /    进行调解。

7.3 仲裁或诉讼

合同争议的最终解决方式为下列第  (2)     种方式：

（1）提请重庆市仲裁委员会进行仲裁。

（2）向 铜梁区　人民法院提起诉讼。

8. 其他

8.2 检测费用

委托人应在检测工作完成后　/　天内支付检测费用。

8.3 咨询费用

委托人应在咨询工作完成后  /   天内支付咨询费用。

8.4 奖励

合理化建议的奖励金额按下列方法确定为：不采用。

8.6 保密

委托人申明的保密事项和期限：         /            。

监理人申明的保密事项和期限：         /                。

第三方申明的保密事项和期限：         /                。

8.8著作权

监理人在本合同履行期间及本合同终止后两年内出版涉及本工程的有关监理与相关服务的资料的限制条件：

/                                         。

9. 补充条款

/                                      。

附录A  相关服务的范围和内容

A-1 勘察阶段：             /

A-2 设计阶段：             /

A-3 保修阶段：            /

A-4 其他（专业技术咨询、外部协调工作等）：       　　　/　               。

附录B  委托人派遣的人员和提供的房屋、资料、设备

B-1  委托人派遣的人员

| 名称 | 数量 | 工作要求 | 提供时间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. 工程技术人员 | 1 |  |  |
| 2. 辅助工作人员 | 1 |  |  |
| 3. 其他人员 | / |  |  |

B-2  委托人提供的房屋

| 名称 | 数量 | 面积 | 提供时间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. 办公用房 | / | / | / |
| 2. 生活用房 | / | / | / |
| 3. 试验用房 | / | / | / |
| 4. 样品用房 | / | / | / |
| 用餐及其他生活条件 | / |  |  |

B-3  委托人提供的资料

| 名称 | 份数 | 提供时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. 工程立项文件 | 1 |  |  |
| 2. 工程勘察文件 | / |  |  |
| 3. 工程设计及施工图纸 | 1 |  |  |
| 4. 工程承包合同及其他相关合同 | 1 |  |  |
| 5. 施工许可文件 | / |  |  |
| 6. 其他文件 | / |  |  |

B-4 委托人提供的设备

| 名称 | 数量 | 型号与规格 | 提供时间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. 通讯设备 | / | / | / |
| 2. 办公设备 | / | / | / |
| 3. 交通工具 | / | / | / |
| 4. 检测和试验设备 | / | / | / |

# 第五章   图纸

由各投标人自行在重庆绅鹏实业开发有限公司（http://www.cqshenpeng.com/ ）上下载。

# 第六章  投标文件格式

目    录

一、投标函部分

（一）投标函

（二）法定代表人身份证明及授权委托书

（三）投标保证金

二、资格审查资料

（一）法定代表人身份证明及授权委托书

（二）投标人基本情况表

（三）项目管理机构

（四）投标截止日投标资格情况

（五）其他资料

## 一、投标函部分

（项目名称）

投标文件

投标函部分

投标人： 　　　　 　　（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人： 　　 　（签字）

年  月  日

目     录

（一）投标函

（二）法定代表人身份证明及授权委托书

### （一） 投标函

1．我方已仔细研究了 		           （项目名称）比选文件的全部内容，包括但不限于投标人须知、合同条件、监理工作要求，以及全部补遗和澄清文件。我们已了解和审核了全部比选文件，并完全理解了比选文件规定的监理的合同范围，工作目标要求，并考虑到了潜在所有风险。据此，我们承诺在合同规定的服务范围内履行驻地监理职责。

据此，我方愿以人民币（大写）     	（¥    元）的投标总报价作为       监理和保修阶段监理工作所需的全部费用，并完全接受比选文件以及全部补遗和澄清文件的要求，监理服务期为          。

2．我方承诺在投标有效期内不修改、撤销投标文件。

3．随同本投标函提交投标保证金一份，金额为人民币（大写）    （¥   元）。

4．如我方中标：

（1）我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。

（2）我方承诺按照比选文件规定向你方递交履约担保。

（3）我方承诺，我方派驻本项目施工现场的总监理工程师为          ，若不到位或擅自更换，我方愿意承担相应的责任。

5．我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在第二章“投标人须知”第 1.4.3 项规定的任何一种情形。

6． 	（其他补充说明）。

投标人：                　　　　　     （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：   	（签字）

地址：

网址：

电话：

传真：

邮政编码：

年  月  日

注：投标报价的数字与内容须采用电脑打印填制。

### （二）法定代表人身份证明及授权委托书

法定代表人身份证明

投标人名称：

单位性质：

地址：

成立时间： 	 年 	  月          日

经营期限：

姓名： 	 性别： 	 年龄： 	职务：

系 	 （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

| 附法定代表人第二代身份证复印件处（头像面） | 附法定代表人第二代身份证复印件处（有效期面） |
| --- | --- |

投标人： 	（盖单位公章）

年   月   日

注：1、法定代表人身份证明需按上述格式填写完整，不可缺少内容，在此基础上增加内容均不影响其有效性。

授权委托书

本人 	（姓名）系 	（投标人名称）的法定代表人，现委托 	（姓 名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、 修改 	（项目名称）监理投标文件、签订合同和处理有关事宜， 其法律后果由我方承担。

委托期限：  	。

代理人无转委托权。

附：法定代表人身份证明。

投标人：              	    （盖单位公章）

法定代表人： 		（签字）

身份证号码：

委托代理人： 	（签字）

身份证号码：

年  	月 	日

| 附委托代理人第二代身份证复印件处（头像面） | 附委托代理人第二代身份证复印件处（有效期面） |
| --- | --- |

注：1、法定代表人参加投标活动并签署文件的不需要授权委托书，只需提供法定代表人身份证明；非法定代表人参加投标活动及签署文件的除提供法定代表人身份证明外还须提供授权委托书。

2、法定代表人身份证明及授权委托书原件装入投标文件一并递交，另外须准备一份在比选现场出具。

## 二、资格审查资料

（项目名称）

投标文件

资格审查资料

投标人： 　　　　 　　（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：  　　　（签字）

年  月  日

目     录

（一）法定代表人身份证明及授权委托书

（二）投标人基本情况表

（三）项目管理机构

（四）投标截止日投标资格情况

（五）其他资料

### （一）法定代表人身份证明及授权委托书

法定代表人身份证明

投标人名称：

单位性质：

地址：

成立时间： 	 年 	  月          日

经营期限：

姓名： 	 性别： 	 年龄： 	职务：

系 	 （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

| 附法定代表人第二代身份证复印件处（头像面） | 附法定代表人第二代身份证复印件处（有效期面） |
| --- | --- |

投标人： 	（盖单位公章）

年   月   日

注：1、法定代表人身份证明需按上述格式填写完整，不可缺少内容，在此基础上增加内容均不影响其有效性。

授权委托书

本人 	（姓名）系 	（投标人名称）的法定代表人，现委托   	（姓 名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、 修改 	（项目名称）监理投标文件、签订合同和处理有关事宜， 其法律后果由我方承担。

委托期限：  	。

代理人无转委托权。

附：法定代表人身份证明。

投标人：              	    （盖单位公章）

法定代表人： 		（签字）

身份证号码：

委托代理人： 	（签字）

身份证号码：

年  	月 	日

| 附委托代理人第二代身份证复印件处（头像面） | 附委托代理人第二代身份证复印件处（有效期面） |
| --- | --- |

注：1、法定代表人参加投标活动并签署文件的不需要授权委托书，只需提供法定代表人身份证明；非法定代表人参加投标活动及签署文件的除提供法定代表人身份证明外还须提供授权委托书。

2、法定代表人身份证明及授权委托书原件装入投标文件一并递交，另外须准备一份在比选现场出具。

### （二）投标人基本情况表

| 投标人名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  |  |  | 电 话 |  |  |  |
|  | 传 真 |  |  |  |  | 网 址 |  |  |  |
| 组织机构代码证 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  |  |  | 电话 |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  |  |  | 电话 |  |
| 成立时间 |  |  | 员工总人数： |  |  |  |  |  |  |
| 企业资质等级 |  |  | 其中 | 高级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 营业执照号 |  |  |  | 中级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 注册资金 |  |  |  | 初级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 开户银行 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 账号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

附注：表后附符合投标人须知前附表1.4.1相应的全部资料。

- （三）项目管理机构

拟投入本项目监理人员汇总表

| 姓名 | 专业 | 职称 | 拟在本项目担任何工作 | 执业或职业资格证明 |  |  | 从事监理工作年限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 证书名称 | 级别 | 证号 |  |

主要人员简历表

| 姓 名 |  |  | 年 龄 |  |  | 学历 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职 称 |  |  | 职 务 |  |  | 拟在本项目担任何工作 |  |  |  |
| 毕业学校 |  | 年毕业于 学校 专业 |  |  |  |  |  |  |  |
| 主要工作经历 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 时 间 | 参加过的类似项目 |  |  |  | 规模 |  | 担任职务 | 获奖情况 |  |

附注：表后附符合投标人须知前附表1.4.1相应的全部资料。

### （五）投标截止日投标资格情况

未被暂停投标资格的应提供未被行政处罚的真实性承诺；被本市有关行政部门暂停投标资格期限已满的应提供行政处罚情况说明。

### （六）其他资料