招标项目名称：产业大道周边及蒲吕片区绿化市场化养护项目

招 标 文 件

采购单位：重庆绅砺实业有限公司

采购代理机构：重庆绅鹏人力资源服务有限公司

二〇二四年四月

目 录

第一篇 投标邀请书	- 4 -

一、 招标项目内容	- 4 -

二、资金性质：国有企业资金。	- 4 -

三、投标人资格要求	- 4 -

四、投标、开标有关说明	- 5 -

五、投标保证金	- 5 -

六、投标有关规定	- 6 -

七、联系方式	- 7 -

第二篇 项目技术规格、数量及质量要求	- 8 -

一、 项目采购清单	- 8 -

二、招标项目技术要求	- 12 -

第三篇  项目商务要求	- 20 -

一、实施时间、实施地点及验收方式	- 20 -

二、报价要求	- 20 -

三、质量保证及售后服务	- 21 -

四、付款方式	- 29 -

五、履约保证金	- 29 -

第四篇  资格审查及评标办法	- 31 -

一、资格审查及符合性审查	- 31 -

二、评标方法	- 32 -

三、评标标准	- 33 -

四、无效投标条款	- 38 -

五、废标条款	- 38 -

第五篇 投标人须知	- 39 -

一、投标人	- 39 -

二、招标文件	- 39 -

三、投标文件	- 39 -

四、开标	- 42 -

五、评标	- 42 -

六、定标	- 42 -

七、中标通知书	- 43 -

八、关于质疑和答疑	- 43 -

九、履约保证金	- 45 -

十、采购代理服务费	- 45 -

十一、签订合同	- 46 -

十二、项目验收	- 46 -

第六篇  合同主要条款和格式合同（样本）	- 47 -

一、合同主要条款	- 47 -

二、采购合同	- 50 -

第七篇  投标文件格式	- 69 -

一、经济部分	- 69 -

二、商务技术部分	- 69 -

（一）技术文件	- 69 -

（二）商务文件	- 69 -

（三）其他	- 69 -

三、资格文件部分	- 69 -

# 第一篇 投标邀请书

重庆绅鹏人力资源服务有限公司受重庆绅砺实业有限公司的委托，对产业大道周边及蒲吕片区绿化市场化养护项目进行公开招标，欢迎有资格的投标人参加投标。

## 招标项目内容

| 项目名称 | 标段号 | 最高限价 （元） | 投标保证金（元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 产业大道周边及蒲吕片区绿化市场化养护项目 | 一标段 | 10148530.06 | 200000 |

## 二、资金性质：国有企业资金。

## 三、投标人资格要求

（一）基本资格条件：

1.具有独立承担民事责任的能力；

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6.法律、行政法规规定的其他条件。

（二）特定资格条件：无

## 四、投标、开标有关说明

（一）凡有意参加投标的投标人，请自行在重庆绅鹏实业开发有限公司官网（http://www.cqshenpeng.com/）上免费下载本项目招标文件以及补遗文件等开标前公布的所有项目资料，无论投标人领取或下载与否，均视为已知晓所有招标内容。

（二）招标文件公告期限：自采购公告发布之日起20日。

（三）招标文件提供期限：2024年4月30日至2024年5月20日。

（四）递交投标文件时间：2024年5月21日9:00-9:30，逾期不予受理。

（五）递交投标文件地点：重庆绅砺实业有限公司四楼会议室。

（六）开标时间：2024年5月21日9时30分。

（七）开标地点：重庆绅砺实业有限公司四楼会议室。

（八）详细地址：重庆市铜梁区龙安大道。

## 五、投标保证金

（一）投标保证金递交方式

1.投标保证金缴纳形式：采用银行转账或者金融机构（包括银行、保险机构、融资担保公司）出具的见索即付保函，足额递交，否则其投标保证金无效。（保函格式见附件）

2.投标人须按本项目规定的投标保证金金额和递交方式进行缴纳。

- 银行转账保证金递交账户

投标人银行转账递交投标保证金须从其基本账户将保证金汇至以下账户，各投标人在银行转账（电汇）时，须充分考虑银行转账（电汇）的时间差风险，如同城转账、异地转账或汇款、跨行转账或电汇的时间要求。投标保证金的到账截止时间与投标截止时间一致。在规定时间后到账的投标保证金无效。

1、投标保证金提交账户信息：

账户名：重庆绅砺实业有限公司

开户行：中国农业银行重庆铜梁支行营业部

账  号：31180101040010579

2、投标人针对不同标段号投标须在付款凭证备注栏中注明:“产业大道周边及蒲吕片区绿化市场化养护项目投标保证金”。备注的项目名称可自行简写。

（三）投标保证金退还方式

1.未中标的投标人保证金，采取银行转账方式递交的，由采购单位于本项目《中标通知书》发出后5个工作日内按来款渠道直接退还；采取保函方式递交的，在保函有效期到期后自动失效。

2.中标人的投标保证金，采取银行转账方式递交的，在其与采购单位签订项目合同后，凭签订的项目合同由采购单位在五个工作日内按资金来款渠道直接退还；采取保函方式递交的，在保函有效期到期后自动失效。

## 六、投标有关规定

（一）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项（分包）下的采购活动。

（二）为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

（三）本项目若有补遗文件一律在重庆绅鹏实业开发有限公司官网（http://www.cqshenpeng.com/）、重庆市公共资源交易网（铜梁区）（http://www.cqggzy.com/tongliangweb/）上发布，请各投标人注意下载；无论投标人下载与否，均视同投标人已知晓本项目补遗文件的内容。

（四）超过投标截止时间递交的投标文件，恕不接收。

（五）投标费用：无论投标结果如何，投标人参与本项目投标的所有费用均应由投标人自行承担。

（六）本项目不接受联合体参与投标，否则按无效投标处理。

（七）本项目不接受合同分包，否则按无效投标处理。

（八）投标人列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单将拒绝其参与采购活动。

## 七、联系方式

（一）采购单位：重庆绅砺实业有限公司

联系人：戴老师18426407435

王老师18502395435

地  址：重庆市铜梁区龙安大道

（二）代理机构：重庆绅鹏人力资源服务有限公司

联系人：张老师

电  话：18323365508

地  址：重庆市铜梁区龙安大道

# 第二篇 项目技术规格、数量及质量要求

## 项目采购清单

| 产业大道周边及蒲吕片区绿化市场化养护项目 绿化面积统计表 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 具体位置 | 绿化面积（㎡） | 备注 |
| 1 | 凯盛君恒段 | 18987.15 |  |
| 2 | 电力廊道高边坡段 | 12029.29 |  |
| 3 | 小米对面段 | 2789.22 |  |
| 4 | 杰尔对面段 | 7088.85 |  |
| 5 | 小米前庭 | 7027.08 |  |
| 6 | 七号路节点 | 2900.31 |  |
| 7 | 拦河水库及龙塘路小憩园段 | 5641.85 |  |
| 8 | 产业大道12m宽绿地 | 26977.71 |  |
| 9 | 产业大道20m宽500米段（会通对面绿地） | 11153.53 |  |
| 10 | 产业大道四标段绿地 | 2922.27 |  |
| 11 | 蒲吕大桥桥头绿地 | 1202.24 |  |
| 12 | 产业大道T型牌绿地 | 661.63 |  |
| 13 | 产业大道三标段 | 13554 |  |
| 14 | 祝英南北路及金桥路绿化 | 37750.5 |  |
| 15 | 龙塘路及金阿建材对面 | 29085.58 |  |
| 16 | 蒲吕第三人民医院周边 | 6277.79 |  |
| 17 | 蒲吕第三人民医院对面 | 15429.95 |  |
| 18 | 京东云生态停车场 | 8971.73 |  |
| 19 | 淮远河岸 | 4398.05 |  |
| 20 | 和泰润佳前庭 | 842.55 |  |
| 21 | 双石街绿化 | 10000.00 | 预估面积 |
| 22 | 龙山大道段 | 19359.86 |  |
| 23 | 蒲吕汇贤路段 | 1773.14 |  |
| 24 | 穆莲公园 | 8769.53 |  |
| 25 | 渝遂高速铜梁东下道口两侧 | 3679.43 |  |
| 26 | 双石公园 | 14402.01 |  |
| 27 | 穆莲停车场 | 2022.26 |  |
| 28 | 美谷大道（草坪） | 10382.51 |  |
| 29 | 葫芦社区 | 1290.63 |  |
| 30 | 云峰路绿化（云峰路临近凯龙科技侧） | 2500 |  |
| 31 | 人才公园桥头一侧 | 911.35 |  |
|  | 合计： | 290782 |  |

| 产业大道周边及蒲吕片区绿化市场化养护项目 行道树统计表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 道路名称 | 存活数量（株） | 死株（株） | 总计（株） | 备注 |
| 1 | 祝英南北路 | 661 | 228 | 889 |  |
| 2 | 龙塘路南 | 178 | 28 | 206 |  |
| 3 | 龙塘路北 | 247 | 19 | 266 |  |
| 4 | 大塘路 | 53 | 30 | 83 |  |
| 5 | 金桥路 | 343 | 38 | 381 |  |
| 6 | 龙桥路 | 151 | 75 | 226 |  |
| 7 | 6号路 | 82 | 88 | 170 |  |
| 8 | 7号路 | 64 | 102 | 166 |  |
| 9 | 10号路 | 144 | 45 | 189 |  |
| 10 | 人和路 | 113 | 23 | 136 |  |
| 11 | 云飞路 | 375 | 10 | 385 |  |
| 12 | 龙云路 | 185 | 56 | 241 |  |
| 13 | 云峰路 | 32 | 17 | 49 |  |
| 14 | 汇贤路（蒲岚路） | 168 | 20 | 188 |  |
| 15 | 云安路 | 243 | 50 | 293 |  |
| 16 | 龙庆路 | 324 | 27 | 351 |  |
| 17 | 龙庆支路 | 78 | 21 | 99 |  |
| 18 | 龙江路 | 245 | 103 | 348 |  |
| 19 | 滨江路东路 | 30 | 65 | 95 |  |
| 20 | 滨河西路 | 104 | 88 | 192 |  |
| 21 | 双石街 | 224 | 15 | 239 |  |
| 22 | 穆连街 | 242 | 12 | 254 |  |
|  | 合计 | 4286 | 1160 | 5446 |  |

特别说明：在养护实施过程中因规划调整、道路改造、移交或绿化项目质保到期等原因，实际绿化养护面积（工作量）与招标文件中所述面积（工作量）有差异，以实际养护面积（工作量）为准，且不再因此调整总合同金额,最终以实际面积（工作量）参照中标单价计算服务费。

二、招标项目技术要求

（一）主要工作内容

1、产业大道周边及蒲吕片区范围内植物的修剪：行道树（乔木）、绿化带内的大乔木每年春秋两季各全面修剪一次。常绿小乔木、开花乔木根据植物的特性在适宜的季节进行修剪。灌木及草坪根据生长和景观需要每年修剪不少于4次。

2、产业大道周边及蒲吕片区范围内的植物根据需要适时浇水、抗旱，绿地内排水、防涝处理等。

3、产业大道周边及蒲吕片区范围内绿地杂草清除，因管护或植物自然落叶、断枝的及时清除，修枝整形后绿化垃圾的及时清理，管护范围内绿地的枯枝败叶及白色垃圾清理，保证绿地全天清洁卫生干净、整洁。（包含树池的清洁卫生）

4、产业大道周边及蒲吕片区范围内植物进行土肥管理。中标人接管后制作土肥管理方案，对施肥时间，数量、品种做好计划并及时提供相应肥料以保障植物的良好长势。养护过程中且需要在收到采购人通知后及时追肥。

（1）对重要节点、重要路段根据采购人要求，每年要求相关检测机构进行两次土壤检测，根据检测报告进行针对性的管理。

（2）秋冬季节对所有的植物增施有机肥和复合肥。春季增施基肥、速效肥、叶面肥。开花植物根据开花季节施磷钾肥。根据植物生长酸碱性的需要，增施改善土壤碱性的的肥料。

（3）行道树根据生长环境和生长需要打孔增施有机棒肥。

5、产业大道周边及蒲吕片区范围内所有植物的病虫害、有害生物防治、中标人根据病虫害的爆发情况合理施药，药品由中标人提供。植物冻害防治、夏季遮阴、冬季乔木全面涂白等工作由中标人负责耗材及实施。

6、景观花箱的清洗、维护、保洁，清洗，花箱、栏杆、灌溉设施出现人为损坏或者自然损坏，需要及时修补，费用由中标人自行负责。

7、产业大道周边及蒲吕片区范围内产生的绿化垃圾外运至庆隆垃圾焚烧厂进行处理。

8、产业大道周边及蒲吕片区范围内的乔木因自然或人为因素倾倒在地面的扶正支撑处理。对存在安全隐患的植物进行安全隐患排查，并加固，支撑。

9、对管护范围内绿地的完整性进行巡查，不能随意乱开挖，乱移植。

10、工人统一着装、服从统一管理，规范、安全文明作业。做好养护资料收集，记录详实，内容具体，总结全面，每月将档案归档。

11、大树复壮，对长势不好的大树，要针对性的进行复壮。

（二）详细技术要求

1、园林植物管理

（1）植物景观管理的总的要求是：按照道路总体规划和植物配置设计，实施植物的栽培、调整和管护，达到并保持规划设计的景观效果。创造一个花木繁茂、景色优美、环境舒适、意境深邃的园林道路绿化境域。

（2）已建成定型的植物景观，应严格保护，加强管理，不得擅自改变。

（3）植物养护管理的总要求是：保持植物自然姿态和艺术造型，保证花卉植物正常生长，充分体现设计意图，使园林景观达到最佳状态。

（4）孤植树（庭荫树）：保持树冠完整，姿态优美，生长繁茂，无枯枝，无病虫害，有较高的观赏价值。游人活动净空高达2.2米以上。

（5）行道树：生长健壮，树冠整齐，无枯死树，无缺窝，无倾斜、倒伏树，基本无病虫危害。 分支点在2.2米以上。

（6）风景林木（花木）：做到乔灌草合理配置，定期修剪和抚育，无枯枝死树，基本无病虫害，植物长势好，开花整齐，整体景观有特色。

（7）灌木：各类灌木均应做到不亮脚，无枯枝，无病虫枝，生长旺盛，对残缺、老化的灌木应及时更新。

（8）绿篱：整形绿篱每年应修剪，保持整齐、美观，保持设计形状。自然式绿篱也要控制生长，及时清除徒长枝、病虫枝。各类绿篱应常年保持无枯死树、无缺窝，长势良好。

（9）庭院栽植的大树桩头每年进行蟠扎整形，修剪徒长枝、病虫枝，保持其园林工艺水平。

（10）竹类：应保持生长旺盛，自然美观，无倒伏，无枯桩，及时疏伐和清除老竹头。

（11）花境（径）：花丛要讲究配置艺术，注意植物的主副关系、层次感、色彩、季相变化，要与环境地貌相协调。

（12）草坪：保持青绿平整，边缘清晰，无积水，无缺株。单一品种草坪无杂草。观赏草坪不准行人进入践踏。无人为践踏的道路和踩板结的地块。践踏后要及时补植。

（13）地被植物：地被植物种植应做到不杂乱，不挡视线。

（14）承包范围内所有乔木和大型灌木均应分门别类清理登记、造册存档，并在主要植物上设置植物名称、种类、产地、习性等知识介绍牌。

（15）不得随意砍伐、移植承包范围内造景植物，确需砍伐、移植的，应按《重庆市城市园林绿化条例》及《重庆市城市园林绿化赔偿补偿规定》办理手续。

（16）不准随便使用各类除草剂，如因工作需要确须用除草剂，须报采购人同意后方可施用，若擅自用药一次罚款5000元。

（17）树桩类盆景或地栽树桩要造型奇特，蟠扎工整，古朴自然，生长健壮，做到“五无”：无枯枝烂叶，无刀斧痕迹，无病虫害，无杂草，无徒长枝。

（18）中标人在管护过程中发现有部分植物过度密集或过度荫庇等情况为了植物的生长和景观效果需要移植在其他位置时需报采购人同意或安排，移植在指定位置或按照采购人的要求，将部分荫庇下的植物移植到合适地点。

2、后勤物资要分类堆放整齐，废弃物及时清运。承包范围内的物资应堆放在指定地点，并用遮掩物隔障，严禁使用绿地堆放物资材料。

3、环境保护管理

（1）承包范围内不准焚烧落叶枯草，不准存放垃圾。管护人员要带头遵守城市园林绿地“十不准”。

（2）在承包范围内实施大面积喷洒农药时，做好喷洒农药的宣传。需选择行人稀少的时间，切实做好行人告知和安全防护工作，严禁将药物喷洒在行人身上。

第三篇  项目商务要求

## 一、实施时间、实施地点及验收方式

（一）实施（交货）时间

- 实施时间：约3年，自项目合同签订之日起算（合同截止到2026年12月31日）。

注：养护合同一年一签，当年管护工作经考核合格后，业主可决定续签下一年的管护合同，因未能续签合同给中标人造成的经济损失由中标人自行负责。

（二）实施（交货）地点

- 实施地点：详见项目清单。

## 二、报价要求

（一）本次报价为人民币报价，总价最高采购限价为：10148530.06 元(其中行道树养护综合单价不超过: 150.08 元/株/3年，绿地养护综合单价不超过    32.09元/㎡/3年)。

各投标人的投标总报价及各单项投标报价均不得超过本项目采购相应最高限价，超过限价的的投标报价为无效报价。

（二）本项目为总价包干项目，投标人应对招标文件所确定的全部工作内容进行报价，报价包含：中标人承包期间（含法定节假日）所有机械费、工具费、耗材费（养护过程中产生的材料费用等）、管护及人员费、加班费、按国家规定应为职工缴纳的各项社会保障费，园内绿化垃圾外运费，因管护不力造成的植物补栽，管理费、政策性文件规定及合同包含的所有风险费，利润、税金等一切费用。

（三）本项目投标报价为一次性报价，以投标人填制的《开标一览表》（格式附后）中的投标报价为准。投标人对本项目的投标报价，应根据市场价格以及企业自身的实力自主报价。因投标报价估计不足或市场价格波动，一律由中标单位自行负责，采购单位均不承担价差补偿。

（四）投标人应严格按照招标文件要求填报投标报价，且不得擅自更改《开标一览表》中已有的任何项目，所报各项不得漏报、错报。

## 三、质量保证及售后服务

- （一）管护时间要求

1、实行全日管护制度，对市街绿化进行日常管护，均做到无垃圾、无卫生死角；如遇各类检查参观等活动，必须按采购人的要求进行加班，管护费用不增加。

2、根据植物管护的情况合理安排作业时间，但不同季节作息时间需报采购人同意并按照同意的作息时间开展管护作业。高温抗旱期间植物浇水管护必须在上午10:00以前或晚上8:00以后。在开展大量喷洒农药等可能对行人造成不便的作业时，必须选择人流量少的时段进行，不得影响行人。

（二）接管工作的相关要求

本项目在中标人进场后一个月内需进行一次全面突击整治，标段范围内的各个角落的清洁卫生、杂草、修枝整形进行一起全面清理和突击。各类支撑能用的保留，无法使用的更换。并在今后的管理中加强管护，确保景观效果。结束后分组、定岗、定人养护。

（三）项目管护人员配备和基本工资标准

根据本项目的实际情况，各标段必须到场的人员配备如下，

一、专业管理人员配备表

|  | 岗位名称 | 最低数量 | 基本要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 专业管理人员 | 项目经理 | 1人 | 持有二级园林绿化工程项目经理证书和园林中级以上职称资格证书。 | 提供要求对应的资格证书职业资格证书或职业技能岗位证书； 提供专业管理人员人员近半年（2023年10月-2024年3月）在投标单位的社保证明，（需盖有社保部门鲜章或电子印章）；中标后人员不能更换，必须到场。 |
|  | 安全员 | 1人 | 持安全员证或认可的《安全生产知识和管理能力培训合格证》 |  |
|  | 行道树主管 | 1人 | 身体健康，聘用人员符合国家用工的相关规定 |  |
|  | 绿地主管 | 2人 | 身体健康，聘用人员符合国家用工的相关规定 |  |
| 二、其余一线人员配置表 |  |  |  |  |
|  | 岗位名称 | 最低 数量 | 基本要求 | 备注 |
| 其余一线人员配置 | 驾驶员 | 4人 | 持与准驾车型相符的驾驶证，身体健康，聘用人员符合国家用工的相关规定。 | 提供一线人员到岗承诺书（详见第七篇 投标文件格式），并按照国家相关规定缴纳保险，中标后不满足此条款的，扣3000元/人•月。 |
|  | 绿化技工 | 10人 | 身体健康，聘用人员符合国家用工的相关规定。负责行道树修枝、绿化修枝整形及病虫害防治工作。 |  |
|  | 绿化工 | 30人 | 身体健康，聘用人员符合国家用工的相关规定。 |  |

1、岗位明细、人员设置和基本工资最低标准（每月）：

| 序号 | 岗位名称 | 数量 | 基本工资 最低标准 | 小计 | 主要职责及人员要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | （人） | （元/人•月） | （元/月） |  |
| 1 | 管理人员 | 5 | 2100 | 10500 | 项目经理1名、安全员1名，行道树主管1名，绿地主管2名，全面负责项目日常管理工作及采购单位的沟通对接工作和员工日常管理、培训和现场品质督导工作等。 |
| 2 | 驾驶员 | 4 | 2100 | 8400 | 负责作业所需车辆的安全驾驶工作等。 |
| 4 | 绿化技工 | 10 | 2100 | 21000 | 负责乔木修枝、绿化修枝整形及病虫害防治工作等 |
| 3 | 绿化管护人员 | 30 | 2100 | 63000 | 负责市街绿化日常管护工作等。 |
| 总计 |  | 49 |  | 102900 |  |

注：（1）投标人可根据项目具体情况并结合企业自身技术方案自行增加配备其他相应工作人员，不能减少。

- 投标报价必须保证人员薪酬待遇不低于以上基本工资最低标准要求，若投标报价低于以上最低工资标准，则评标委员会将视为投标报价不合理，作为无效投标处理。

（四）管护所需机具、设备

1、管护工具：包括枝剪、台剪、铲子、锄头、耙梳、水管、垃圾推推车、扫帚、垃圾铲及配套工具等所有管护所需要的一切工具。

2、管护设备：包括绿篱机、草坪打孔机、草坪修剪机、油锯、梯子、打药机等所有管护所需要的一切设备。

3、管护机械

（1）总质量15吨及以上垃圾压缩车1台

（2）载质量1.5吨及以上垃圾清运货车1台

（3）巡查车（机动汽车）2台

（4）载质量5吨及以上专业水车4台

（5）修剪登高车1台

（6）所有绿化养护所需的一切机械。包含不限于以下机械设备

| 1 | 油锯 | 4台 | 自有 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | 高枝油锯 | 8台 | 自有 |
| 3 | 绿篱机 | 6台 | 自有 |
| 4 | 剪草机 | 10台 | 自有 |
| 5 | 割灌打草机 | 6台 | 自有 |
| 6 | 高压手推打药机（容量300L） | 4台 | 自有 |
| 7 | 背式机动喷雾器 | 10台 | 自有 |

注:1、中标后所使用的车辆均需与投标时提供的车辆行驶证、车辆登记证和车辆实物照片相符，否则采购人有权取消其中标资格。

2、签订合同后，进场管护时，现场查看，若不满足以上要求，采购人有权取消其中标资格。

4、管护及维修耗材：支撑的沙杆、农药（中标人提供）、肥料（中标人提供）、草绳、垃圾袋、维修设施设备的材料、维修花箱、维修栏杆等所有需要的一切耗材均由中标人自行负责。

5、以上工具及其它未列入的管护工具、设备、机械和耗材等。管护所需的所有工具、设备、耗材、机械、作业车等均由中标人自行提供，以保证管护工作需要为起码标准。

6、采购人不提供货物及工具堆放场所，投标人自行负责保管存放。

7、采购人有权根据工作需要，要求中标人增加各类项目机具的数量，中标人如没按要求增加的，每次每台扣1000元。

8、水电费用由中标单位自行承担。

（五）项目其他要求

1、乔木、灌木、地被因管理不善或人为践踏，造成死亡的，由中标人按同等规格在第一个种植季节按原规格无偿购苗补栽。所补栽苗木到场须经招标方验收签字认可后方可进行补栽。

2、因不可抗力因素造成毁损的应及时通知采购人协商处理。

3、春夏季（4至9月）中标单位须增加绿化养护点工，确保绿化养护的景观效果，具体数量以采购人的要求为准，中标单位必须服从,但费用不得增加。

4、根据工作需要，采购人有权要求合理增加工作人员，以确保绿化管护效果，但管护费用不做调整。例如夏季杂草生长旺季、节假日、迎检、抗旱等,采购人有权要求合理增加工作人员，以确保植物养护效果。

5、中标人不得以任何理由将管护的绿化苗木及设施据为己有或送人，甚至出售，一经发现，按工程造价三倍赔偿，情节严重者立即中止合同，并追究法律责任。

6、所有树木的繁殖枝条由采购人统一安排专人现场指导进行剪取。

7、每次施肥，喷药均应通知招标方现场负责人到场，对所用品种、用量、效果要有书面签证单，作为记录。

8、中标人对用工人员的工资必须做到月结，不得以任何理由拖欠用工人员工资和其它应该给付的各项费用，每个季度办理结算前中标人须先付清当季度用工人员工资及其它费用，以当季度已支付凭证作为招标方兑现对应季度承包款的必备条件。若因中标人拖欠用工人员费用造成纠纷，采购人将从中标人的履约保证金中代为支付所拖欠的金额，并在当月兑现的养护费中扣减已代为支付的额度用以补齐履约保证金。并罚款5000元/次。

9、中标人开展管护工作后，需建立工作微信群，对采购人微信群里发出的信息要及时回应，该整改的立即整改。

10、中标人应加强维护过程中的安全管理，对全体用工人员、设备及一切生产活动中的安全事故负全责，承担一切后果和经济赔偿责任。

11、中标人应遵守安全生产有关管理规定，严格按安全标准开展工作，并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。发生安全事故的一切法律责任和经济损失由中标人全部承担。采购人不承担任何责任。

12、发生重大伤亡及其他安全事故，中标人应按有关规定立即上报有关部门并通知采购人，同时按政府有关部门要求处理，由中标人承担发生的费用。

13、采购人、中标人对事故责任有争议时，应按政府有关部门的认定执行。

（六）建立项目考核机制

采购人对中标人的管护服务工作实行目标考核管理。根据需要制定考核办法，其中包括《产业大道周边及蒲吕片区绿化市场化养护工作考核实施细则》及结果计算方式，相互对应达到考核目的。

## 四、付款方式

（一）工作满一月后，采购人按照合同约定和《产业大道周边及蒲吕片区绿化市场化养护工作考核实施细则》对中标人工作进行考核，并按考核结果计算服务费用。采购人于下一季度首月的15日前（双休日或国家法定节假日顺延）支付中标人上季度金额，支付金额=当季度管护费-当季度考核等级应扣金额。

（二）付款方式：按季度支付，中标人出具采购人当地税务部门正规的增值税发票，采购人转帐支付到中标人基本账户。

（三）绿化养护面积（工作量）由投标人自行踏勘，若无重大差异视为与招标文件中所述面积（工作量）一致，不再因此调整中标合同金额。

## （四）各投标人应自行评估项目款收取的风险，采购机构不承担向采购人催收项目款的责任，其违约责任按双方签订的合同条款处理。

## 五、履约保证金

- 履约保证金数额：本项目履约保证金按标段的中标金额的10%收取。由项目中标人在中标后10个工作日内，向采购单位提交。否则采购单位有权取消其中标资格，并没收其投标保证金。

- 履约保证金缴纳形式：本项目履约保证金应以银行转账或者金融机构（包括银行、保险机构、融资担保公司）出具的见索即付足额的保函等形式提交。

- 若中标人不能按时、足额向采购单位提交履约保证金的，视其为自动放弃中标资格，并将按相关法律法规及本采购文件相关规定进行处理。

- 履约保证金的退还：采用银行转账的，中标人完全履约后,经采购单位验收合格，并履行验收手续后，由采购单位在60日内全额退还（不计息）；采用银行保函的，中标人完全履约后,经采购单位验收合格，并履行验收手续后30日内退还保函原件。

七、其他

1、合同签订后，中标人应无条件接受采购人对该项目的全程监督。

2、未经采购人同意，项目中标人不得将中标的项目分包、转让给其他单位。否则，采购人可随时取消其中标资格，其投标保证金不予退还。由此给采购人和中标人造成的经济损失均由中标人自行全部承担。

3、其他未尽事宜由供需双方在采购合同中详细约定。

# 第四篇  资格审查及评标办法

- 一、资格审查及符合性审查

若未通过资格审查及符合性审查的投标文件，不进入评审环节，即无效投标。

（一）资格审查

依据相关法律法规规定,由采购单位对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查资料表如下：

| 序号 | 检查因素 |  | 检查内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标人应符合的基本资格条件 | （1）具有独立承担民事责任的能力 | 1.投标人法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明或社会团体法人登记证书（提供复印件）。 2.投标人法定代表人身份证明和法定代表人授权代表委托书。 |
|  |  | （2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度 | 投标人提供“基本资格条件承诺函”（格式详见第七篇） |
|  |  | （3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力 |  |
|  |  | （4）有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录 |  |
|  |  | （5）参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。 |  |
|  |  | （6）法律、行政法规规定的其他条件 |  |
| 2 | 本项目的特定资格要求 |  | 按第一篇“三、投标人资格要求（三）本项目的特定资格要求”的要求提交（如果有）。 |
| 3 | 投标保证金 |  | 按照招标文件的规定提交投标保证金。 |

（二）符合性审查

评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。符合性审查资料表如下：

| 序号 | 评审因素 |  | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 有效性审查 | 投标文件签署或盖章 | 投标文件上法定代表人（或其授权代表）或自然人（投标人为自然人）的签署或盖章齐全。 |
|  |  | 投标方案 | 每个包只能有一个方案投标。 |
|  |  | 报价唯一 | 只能在预算金额和最高限价内报价，只能有一个有效报价，不得提交选择性报价。 |
| 2 | 完整性审查 | 投标文件份数 | 投标文件正、副本数量（含电子文档）符合招标文件要求。 |
| 3 | 商务部分 | 投标文件内容 | 本招标文件第三篇 |
| 4 | 投标有效期 | 投标文件内容 | 投标有效期为投标截止时间起90天。 |

- 二、评标方法

本项目采用综合评分法进行评标。

综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。投标人总得分为价格、商务等评定因素分别按照相应权重值计算分项得分后相加，满分为100分。

澄清有关问题。对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以书面形式（应当由评标委员会成员签字）要求投标人作出必要澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其法定代表人或法定代表人授权代表签字，其澄清的内容不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

（一）比较与评价。按招标文件中规定的评标方法和标准，对资格审查和符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估。

评标委员会各成员独立对每个有效投标人（通过资格审查、符合性审查的投标人）的投标文件进行评价、打分，然后由评标委员会对各成员打分情况进行核查及复核，个别成员对同一投标人同一评分项的打分偏离较大的，应对投标人的投标文件进行再次核对，确属打分有误的，应及时进行修正。

复核后，评标委员会汇总每个投标人每项评分因素的得分。

（二）推荐中标候选人名单。

按评审后得分由高到低的排列顺序推荐综合得分排名前三的投标人为本包（项目）中标候选人，排名第一的为第一中标候选人。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。按照现场抽签的形式确定排序顺序。

- 三、评标标准

（一）评审因素

| 序号 | 评分因素 | 分值 | 评分标准 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 经济部分（60分） | 投标 总报价 | 60分 | 有效的投标报价（总价）中的最低价为评标基准价，按照下列公式计算每个投标人的投标价格得分。 投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×价格权重×100。 | 得分保留两位小数。 |
| 商务部分 （40分） | 项目 机具 配置 10分 | 园林机具（10分） | （1）自有或有固定期限3年的租赁洒水车4台的，得4分，缺一台扣1分，扣完为止，非自有的不得分。 （2）自有或有固定期限3年的租赁载质量1500kg以上的垃圾转运货车1辆的，得1分， （3）自有或有固定期限3年的租赁4座以上巡逻工作用车2辆的，得3分，缺1辆扣1.5分，扣完为止。 （4）自有或有固定期限3年的租赁修剪登高车1辆的，得1分，未提供不得分。 （5）自有或有固定期限3年的租赁一辆压缩式垃圾车（总质量15000kg以上）得1分。 | 1、自有机具设备需提供采购发票；提供自有购车发票、车辆行驶证、车辆登记证和车辆实物照片。提供复印件并加盖投标人公章，原件备查。 2、租赁机具设备的须提供相关机具设备的租赁合同复印件并加盖投标人公章。供车辆行驶证及车辆登记证和车辆实物照片复印件并加盖投标人公章，原件备查。 |
| 商务部分 （40分） | 管护 业绩 10分 | 项目管护经验 10分 | 1.投标人最多提供4份市街或公园管护或公共绿地项目合同（从2020年1月1日至今实施的），合同累计绿地及保洁管护面积在10万平方米以上得3分（包含10万），20万平方米以上得5分（包含20万），30万平方米以上得7分（包含30万以上）（总计7分）。累计绿地及保洁管护面积在10万㎡以下不得分。 2.在投标人提供的4份管护合同中，选择单项合同，单个合同管护面积：10万平方米以上得1分（包含10万），20万平方米以上得2分（包含20万），30万平方米以上得3分（包含30万以上）共计3分。 注：同一项目续签合同视为一个项目，不累计得分。 | 提供项目管护合同和提供合同任意一次收款凭证（发票和进账单）复印件并加盖投标人公章； 以上材料须真实、齐全，缺一不得分，投标文件中提供扫描件。 备注：林业绿地管护项目不作为企业业绩认定。 |
|  | 项目 人员配置 20分 | 项目经理10分 | 项目经理在满足第三篇中项目管理人员基本条件的基础上，每提供一个项目经理且同时具备两年以上同类岗位从业经验、持一级园林绿化工程项目经理证书和持有安全员证或认可的《安全生产知识和管理能力培训合格证》，得5分，最多得10分，没有或缺一项不得分。 | 提供相关从业经验证明； 提供要求对应的职业资格证书或职业技能岗位证书； 提供增加人员近半年（2023年11月-2024年4月）在投标单位的社保证明，需盖有社保部门鲜章或电子印章。 |
|  |  | 专业人员10分 | 绿化技工持绿化、植保、花卉、草坪专业的初级技工及以上职业资格证书或职业技能岗位证书有5人及以上得4分，有10人及以上得6分，有15人及以上得8分；共8分 安全员在满足第三篇项目管护基本条件的基础上具备5年以上同类岗位从业经验得2分，没有不得分。 |  |

说明：评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

## 四、无效投标条款

投标人或其投标文件出现下列情况之一者，应为无效投标：

（一）未按照招标文件的规定提交投标保证金的；

（二）投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

（三）不具备招标文件中规定的资格要求的；

（四）报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

（五）投标报价低于采购文件中规定的项目人员最低基本工资薪酬标准待遇的；

（六）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（七）投标人串通投标的；

（八）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

## 五、废标条款

评标委员会评审时出现以下情况之一的，应予废标：

（一）符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足三家的；

（二）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（三）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（四）因重大变故，采购任务取消的。

废标后，除采购任务取消情形外，应当重新组织采购。

# 第五篇 投标人须知

## 一、投标人

（一）投标人

投标人是指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

（二）合格投标人条件

合格投标人应完全符合招标文件第一篇中规定的投标人资格条件，并对招标文件作出实质性响应。

（三）投标人的风险

投标人没有按照招标文件要求提供全部资料，或者投标人没有对招标文件在各方面作出实质性响应，可能导致投标被拒绝或评定为无效投标。

（四）法律责任

投标人违反相关法律法规规定，将按规定追究投标人法律责任。

## 二、招标文件

招标文件是投标人编制投标文件的依据，是评标委员会评判依据和标准。招标文件也是采购单位与中标人签订合同的基础。

（一）招标文件由投标邀请书；项目技术规格、数量及质量要求；项目商务要求；资格审查及评标办法；投标人须知；合同主要条款和格式合同；投标文件格式等七部分组成。

（二）采购代理机构对招标文件所作的一切有效的书面通知、修改及补充，都是招标文件不可分割的部分。

（三）本项目的补遗文件（如果有）一律在重庆绅鹏实业开发有限公司官网（http://www.cqshenpeng.com/）、重庆市公共资源交易网（铜梁区）（http://www.cqggzy.com/tongliangweb/）上发布，请各投标人注意下载；无论投标人下载与否，均视同投标人已知晓本项目招标文件、补遗文件的内容。

（四）采购代理机构对已发出的招标文件需要进行澄清或修改的，应以书面形式或公告形式通知所有招标文件收受人。该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

## 三、投标文件

投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件，并对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应，投标文件原则上采用软面订本，同时应编制完整的页码、目录。

（一）投标文件组成

投标文件由第七篇“投标文件格式”规定的部分和投标人所作的一切有效补充、修改和承诺等文件组成，投标人应按照第七篇“投标文件格式”规定的目录顺序组织编写和装订，否则有可能影响评委对投标文件的评审。

（二）投标有效期

投标有效期为投标截止日期后九十天内。

（三）投标保证金

1.投标人应在投标截止时间前，按招标文件第一篇规定缴纳投标保证金。

2.投标保证金为投标的有效约束条件。

3.投标保证金的有效期限在投标有效期过后三十天内继续有效。

4.投标保证金币种应与投标报价币种相同。

5.采购单位在《中标通知书》发出后五个工作日内退还未中标人的投标保证金；在采购合同签订后五个工作日退还中标人的投标保证金。

6.投标人有下列情形之一的，采购单位可以不退还投标保证金：

6.1投标人在投标有效期内撤回投标文件的；

6.2投标人未按规定提交履约保证金的；

6.3投标人在投标过程中弄虚作假，提供虚假材料的；

6.4中标人无正当理由不与采购单位签订合同的；

6.5中标人将中标项目转让给他人或者在投标文件中未说明且未经采购单位同意，将中标项目分包给他人的；

6.6中标人拒绝履行合同义务的；

6.7其他严重扰乱招投标程序的。

（四）投标文件的份数和签署

1.投标文件一式四份，其中正本一份，副本二份，电子文档一份（电子文档内容应与投标文件正本一致，推荐采用光盘或U盘为文件载体）。每套投标文件须在封面清楚地标明“正本”、“副本”或“电子文档”，副本应为正本的完整复印件，副本与正本不一致时以正本为准。投标文件电子文档与纸质投标文件正本不一致时，以纸质投标文件正本为准。

2.在投标文件正本中，招标文件第七篇投标文件格式中规定签署、盖章的地方必须按其规定签署、盖章。

3.若投标人对投标文件的错处作必要修改，则应在修改处加盖投标人公章或由法定代表人（或其授权代表）或自然人（投标人为自然人）签署确认。

4.电报、电话、传真形式的投标文件概不接受。

（五）投标报价

1.投标人应严格按照“投标文件格式”中“开标一览表”和“分项报价明细表”的格式填写报价。

2.投标人的报价为一次性报价，即在投标有效期内投标价格固定不变。

3.本项目只接受一个投标报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。

（六）修正错误

若投标文件出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

1.投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

2.大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3.单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

4.总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

评标委员会按上述修正错误的原则及方法调整或修正投标人投标报价，若同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正，投标人同意并签字确认后，调整后的投标报价对投标人具有约束作用。如果投标人不接受修正后的报价，则其投标将作为无效投标处理。

（七）投标文件的递交

投标文件的正本、副本以及电子文档均应密封送达投标地点，应在封套上注明项目名称、投标人名称。若正本、副本以及电子文档分别进行密封的，还应在封套上注明“正本”、“副本”、“电子文档”字样。否则其投标将被招标机构拒绝受理。

## 四、开标

（一）开标应当在招标文件中“投标邀请书”确定的时间和地点公开进行。

（二）采购代理机构可视采购具体情况，延长投标截止时间和开标时间，但至少在招标文件要求提交投标文件的截止时间三日前，将变更时间书面通知所有招标文件收受人。

（三）开标由采购单位或采购代理机构主持，邀请投标人和有关监督部门代表参加,有关监督部门可视情况派员现场监督。

（四）开标时，由投标人或者其推选的代表检查投标文件的密封情况；经确认无误后，由采购单位或者采购代理机构工作人员当众拆封，宣布投标人名称、投标价格和《开标一览表》规定的需要宣布的其他内容。投标人不足三家的，不得开标。

（五）未宣读的投标价格、价格折扣和招标文件允许提供的备选投标方案等实质性内容等，评标时不予承认。

（六）开标过程应由采购单位或采购代理机构指定专人负责记录，并存档备查。

（七）投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

## 五、评标

见第四篇“评标”内容。

## 六、定标

（一）定标原则

采购单位或其授权的评标委员会应按照评标报告中推荐的中标候选人排名顺序确定中标人。

（二）定标程序

1.评标委员会提交评标报告，推荐中标候选人前三名；

2.根据采购单位授权，评标委员会确定本项目中标人，采购代理机构应当自中标人确定之日起2个工作日内，在网上公告中标结果。中标公告期限为1个工作日。

3.公告内容包括招标项目名称、中标人名单、评标委员会成员名单、采购机构联系人和电话；

4.如有投标人对评标结果提出质疑的，在质疑处理完毕后发出中标通知书。

5.中标人变更

中标人拒绝与采购单位签订合同的，采购单位可以按照评标报告推荐的中标候选人顺序，确定排名下一位的候选人为中标人，也可以重新开展采购活动。

## 七、中标通知书

（一）采购单位依法确定中标人后，并以书面形式发出中标通知书。

（二）中标通知书发出后，采购单位改变中标结果，或者中标人放弃中标，应当承担相应的法律责任。

## 八、关于质疑和答疑

（一）询问

采购单位或者采购代理机构应当在3个工作日内对投标人依法提出的询问作出答复。投标人询问可以是口头或书面形式。

（二）质疑

投标人认为采购文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到伤害的，可向采购单位或采购代理机构以书面现场递交的形式提出质疑，否则采购单位或采购代理机构有权拒绝受理。

提出质疑的应当是参与所质疑项目采购活动的投标人。

1.质疑时限、内容

1.1投标人对招标文件提出质疑的，应在依法获取招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日起七个工作日内提出。

1.2 投标人对采购过程提出质疑的，应在各采购程序环节结束之日起七个工作日内提出。

1.3投标人对中标结果提出质疑的，应当在中标结果公告期限届满之日起七个工作日内提出。

1.4投标人提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，质疑函应当包括下列内容：

1.4.1供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

1.4.2质疑项目的名称、项目编号以及采购执行编号；

1.4.3具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

1.4.4事实依据；

1.4.5必要的法律依据；

1.4.6提出质疑的日期；

1.4.7营业执照（或事业单位法人证书，或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明）复印件；

1.4.8法定代表人授权委托书原件、法定代表人身份证复印件和其授权代表的身份证复印件（供应商为自然人的提供自然人身份证复印件）；

1.5供应商为自然人的，质疑函应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，质疑函应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

2.质疑答复

采购单位、采购代理机构应当在收到投标人的书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑投标人和其他有关投标人。

3.其他

3.1投标人应按照相关法律法规要求，在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

3.2质疑函范本详见附件内容。

3.3若投标人（或潜在投标人）提出的书面质疑不符合上述有关要求，采购单位或采购代理机构有权要求投标人进行完善，对拒不完善的，采购单位或采购代理机构有权拒绝受理。

4.质疑联系方式详见第一篇“联系方式”。

（三）投诉

1.投标人对采购单位、采购代理机构的答复不满意，或者采购单位、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内按照相关法律法规向行业主管部门提起投诉。

2.投标人应按照相关法律法规要求递交投诉书和必要的证明材料。投诉书格式自拟。

3.投诉书应当使用中文，相关当事人提供外文书证或者外国语视听资料的，应当附有中文译本，由翻译机构盖章或者翻译人员签名；相关当事人向行业主管部门提供的在中华人民共和国领域外形成的证据，应当说明来源，经所在国公证机关证明，并经中华人民共和国驻该国使领馆认证，或者履行中华人民共和国与证据所在国订立的有关条约中规定的证明手续；相关当事人提供的在香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区内形成的证据，应当履行相关的证明手续。

4.在确定受理投诉后，行业主管部门自受理投诉之日起30个工作日内（需要检验、检测、鉴定、专家评审以及需要投诉人补正材料的，所需时间不计算在投诉处理期限内）对投诉事项做出处理决定。

## 九、履约保证金

- 履约保证金数额：本项目履约保证金按标段的中标金额的10%收取。由项目中标人在中标后10个工作日内，向采购单位提交。否则采购单位有权取消其中标资格，并没收其投标保证金。

- 履约保证金缴纳形式：本项目履约保证金应以银行转账或者金融机构（包括银行、保险机构、融资担保公司）出具的见索即付足额的保函等形式提交。

- 若中标人不能按时、足额向采购单位提交履约保证金的，视其为自动放弃中标资格，并将按相关法律法规及本采购文件相关规定进行处理。

- 履约保证金的退还：采用银行转账的，中标人完全履约后,经采购单位验收合格，并履行验收手续后，由采购单位在60日内全额退还（不计息）；采用银行保函的，中标人完全履约后,经采购单位验收合格，并履行验收手续后30日内退还保函原件。

十：低价风险担保

1、低价风险担保：中标价低于最高限价的85%时提供，如不按时足额提供，视为中标人放弃中标，采购人有权不退还其投标保证金。

2、中标人提供低价风险担保的形式、金额及期限：

（1）低价风险担保的形式：本项目低价风险担保应以银行转账或者金融机构（包括银行、保险机构、融资担保公司）出具的见索即付足额的保函等形式提交。

（2）低价风险担保的金额：（最高限价×85%-中标价）×3），红名单中的中标人低价风险担保金额减半；

低价风险担保的提交时间：成交确认书发出后10个工作日内（合同签订前），中标人按担保金额向采购人提交低价风险担保；

（4）低价风险担保金账户：按采购人要求。

（5）中标人因自身原因未按成交确认书规定的时限与采购人签订合同的，采购人有权扣除其低价风险担保并取消中标资格。

（6）低价风险担保的期限：自提交低价风险担保之日起至项目验收合格之日止。

- 3、低价风险担保的退还时间：采用银行转账的，中标人完全履约后,经采购单位验收合格，并履行验收手续后，由采购单位在60日内全额退还（不计息）；采用银行保函的，中标人完全履约后,经采购单位验收合格，并履行验收手续后30日内退还保函原件。

十一、采购代理服务费

投标人中标后在领取中标通知书前一次性向代理机构缴纳招标代理服务费，采购代理服务费为：30000元。

## 十二、签订合同

（一）采购单位原则上应在中标通知书发出之日起十五日内和中标人签订采购合同，无正当理由不得拒绝或拖延合同签订。所签订的合同不得对招标文件和中标人投标文件作实质性修改。其他未尽事宜由采购单位和中标人在采购合同中详细约定。

（二）招标文件、中标人的投标文件及澄清文件等，均为签订采购合同的依据。

（三）合同生效条款由供需双方约定，法律、行政法规规定应当办理批准、登记等手续后生效的合同，依照其规定。

（四）合同原则上应按照格式合同签订，相关单位要求适用合同通用格式版本的，应按其要求另行签订其他合同。

## 十三、项目验收

合同执行完毕，采购人原则上应在7个工作日内组织履约情况验收，不得无故拖延或附加额外条件。

# 第六篇  合同主要条款和格式合同（样本）

## 一、合同主要条款

- 1.定义

- 1.1甲方（需方）即采购人，是指通过招标采购，接受合同货物及服务的各级国家机关、事业单位和团体组织。

- 1.2乙方（供方）即中标人，是指中标后提供合同货物和服务的自然人、法人及其他组织。

- 1.3合同是指由甲乙双方按照招标文件和投标文件的实质性内容，通过协商一致达成的书面协议。

- 1.4合同价格指以中标价格为依据，在供方全面履行合同义务后，需方（或财政部门）应支付给供方的金额。

- 1.5技术资料是指合同货物及其相关的设计、制造、监造、检验、验收等文件（包括图纸、各种文字说明、标准）。

- 2.货物内容

- 合同包括以下内容：货物名称、型号规格、技术参数及功能要求、数量（单位）等内容。

- 3.合同价格

- 3.1合同价格即合同总价。

- 3.2合同价格包括合同货物、技术资料、合同货物的税费、运杂费、保险费、包装费、装卸费及与货物有关的供方应纳的税费，所有税费由乙方负担。

- 3.3合同货物单价为不变价。

- 4.转包或分包

- 4.1本合同范围的货物，应由乙方直接供应，不得转让他人供应；

- 4.2非经甲方书面同意，乙方不得将本合同范围的货物全部或部分分包给他人供应；

- 4.3如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权解除合同，没收履约保证金并追究乙方的违约责任。

5.质量保证及售后服务

5.1乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。

5.2乙方提供的货物在质保期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

5.2.1更换：由乙方承担所发生的全部费用。

5.2.2贬值处理：由甲乙双方合议定价。

5.2.3退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

5.3如在使用过程中发生质量问题，乙方应按本项目“第三篇 项目商务要求”中的要求处理。

5.4在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

5.5 如甲方要求乙方提供履约保证金的，履约保证金的收取和退还应按本项目“第三篇 项目商务要求”中的要求处理。

6.付款

6.1本合同使用货币币制如未作特别说明均为人民币。

6.2付款方式：银行转账、现金支票。

6.3付款方法：同本项目“第三篇 商务条款”中关于付款方式的约定。

7.检查验收

7.1供方应随货物提供合格证和质量证明文件，如是国外进口的货物还须提供入关证明。

7.2货物验收

供方所交货物的各种质量指标不得低于供方提供样品的质量指标（无样品时按供方的投标时提供的“技术文件”执行），售后服务质量要求按照招标文件和投标文件的内容执行。供方交货时，需方可根据需要随机抽取一部分货物送有关权威检测部门检测，如检测不合格，供方负责赔偿需方一切损失。

7.3货物验收报告应由需方、供方经办人签字，并加盖双方公章，以此作为支付凭据。

8.索赔

供方对货物与合同要求不符负有责任，并且需方已于规定交货内和质量保证期内提出索赔，供方应按需方同意的下述一种或多种方法解决索赔事宜。

8.1供方同意需方拒收货物并把拒收货物的金额以合同规定的同类货币付给需方，供方负担发生的一切损失和费用，包括利息、运输和保险费、检验费、仓储和装卸费以及为保管和保护被拒绝货物所需要的其它必要费用。

8.2根据货物的疵劣和受损程度以及需方遭受损失的金额，经双方同意降低货物价格。

9.知识产权

甲方在中华人民共和国境内使用乙方提供的货物及服务时免受第三方提出的侵犯其专利权或其它知识产权的起诉。如果第三方提出侵权指控，乙方应承担由此而引起的一切法律责任和费用。

- 10.合同争议的解决

- 10.1当事人友好协商达成一致

- 10.2在60天内当事人协商不能达成协议的，可提请采购人当地仲裁机构仲裁。

- 11.违约责任

- 按《中华人民共和国合同法》及相关法律法规，或由供需双方约定。

- 12.合同生效及其它

- 12.1合同生效及其效力应符合《中华人民共和国合同法》有关规定。

- 12.2合同应经当事人法定代表人或委托代理人签字，加盖双方合同专用章或公章。

- 12.3合同所包括附件，是合同不可分割的一部分，具有同等法法律效力。

- 12.4合同需提供担保的，按《中华人民共和国担保法》规定执行。

- 12.5本合同条件未尽事宜依照《中华人民共和国合同法》，由供需双方共同协商确定。

## 二、采购合同

## 产业大道周边及蒲吕片区绿化市场化养护项目协议

甲方：                          (以下简称甲方)

乙方：                          (以下简称乙方)

根据《中华人民共和国民法典》及国家、地方相关法律法规，甲乙双方本着平等、自愿的原则，经友好协商，产业大道周边及蒲吕片区绿化市场化养护项目一事达成以下合同，以便双方共同遵守。

一、 合作原则

甲方将招标范围内区域周边现状整体交由乙方进行维护管理，双方履行其权利和义务。

二、 委托范围及内容

（一）委托范围：绿化养护面积290782㎡，行道树5446株（包含死株1160）。

（二）主要工作内容

1、产业大道周边及蒲吕片区范围内植物的修剪：行道树（乔木）、绿化带内的大乔木每年春秋两季各全面修剪一次。常绿小乔木、开花乔木根据植物的特性在适宜的季节进行修剪。灌木及草坪根据生长和景观需要每年修剪不少于4次。

2、产业大道周边及蒲吕片区范围内的植物根据需要适时浇水、抗旱，绿地内排水、防涝处理等。

3、产业大道周边及蒲吕片区范围内绿地杂草清除，因管护或植物自然落叶、断枝的及时清除，修枝整形后绿化垃圾的及时清理，管护范围内绿地的枯枝败叶及白色垃圾清理，保证绿地全天清洁卫生干净、整洁。（包含树池的清洁卫生）

4、产业大道周边及蒲吕片区范围内植物进行土肥管理。中标人接管后制作土肥管理方案，对施肥时间，数量、品种做好计划并及时提供相应肥料以保障植物的良好长势。养护过程中且需要在收到采购人通知后及时追肥。

（1）对重要节点、重要路段根据采购人要求，每年要求相关检测机构进行两次土壤检测，根据检测报告进行针对性的管理。

（2）秋冬季节对所有的植物增施有机肥和复合肥。春季增施基肥、速效肥、叶面肥。开花植物根据开花季节施磷钾肥。根据植物生长酸碱性的需要，增施改善土壤碱性的的肥料。

（3）行道树根据生长环境和生长需要打孔增施有机棒肥。

5、产业大道周边及蒲吕片区范围内所有植物的病虫害、有害生物防治、中标人根据病虫害的爆发情况合理施药，药品由中标人提供。植物冻害防治、夏季遮阴、冬季乔木全面涂白等工作由中标人负责耗材及实施。

6、景观花箱的清洗、维护、保洁，清洗，花箱、栏杆、灌溉设施出现人为损坏或者自然损坏，需要及时修补，费用由中标人自行负责。

7、产业大道周边及蒲吕片区范围内产生的绿化垃圾外运至庆隆垃圾焚烧厂进行处理。

8、产业大道周边及蒲吕片区范围内的乔木因自然或人为因素倾倒在地面的扶正支撑处理。对存在安全隐患的植物进行安全隐患排查，并加固，支撑。

9、对管护范围内绿地的完整性进行巡查，不能随意乱开挖，乱移植。

10、工人统一着装、服从统一管理，规范、安全文明作业。做好养护资料收集，记录详实，内容具体，总结全面，每月将档案归档。

11、大树复壮，对长势不好的大树，要针对性的进行复壮。

（三）详细技术要求

1、园林植物管理

（1）植物景观管理的总的要求是：按照道路总体规划和植物配置设计，实施植物的栽培、调整和管护，达到并保持规划设计的景观效果。创造一个花木繁茂、景色优美、环境舒适、意境深邃的园林道路绿化境域。

（2）已建成定型的植物景观，应严格保护，加强管理，不得擅自改变。

（3）植物养护管理的总要求是：保持植物自然姿态和艺术造型，保证花卉植物正常生长，充分体现设计意图，使园林景观达到最佳状态。

（4）孤植树（庭荫树）：保持树冠完整，姿态优美，生长繁茂，无枯枝，无病虫害，有较高的观赏价值。游人活动净空高达2.2米以上。

（5）行道树：生长健壮，树冠整齐，无枯死树，无缺窝，无倾斜、倒伏树，基本无病虫危害。 分支点在2.2米以上。

（6）风景林木（花木）：做到乔灌草合理配置，定期修剪和抚育，无枯枝死树，基本无病虫害，植物长势好，开花整齐，整体景观有特色。

（7）灌木：各类灌木均应做到不亮脚，无枯枝，无病虫枝，生长旺盛，对残缺、老化的灌木应及时更新。

（8）绿篱：整形绿篱每年应修剪，保持整齐、美观，保持设计形状。自然式绿篱也要控制生长，及时清除徒长枝、病虫枝。各类绿篱应常年保持无枯死树、无缺窝，长势良好。

（9）庭院栽植的大树桩头每年进行蟠扎整形，修剪徒长枝、病虫枝，保持其园林工艺水平。

（10）竹类：应保持生长旺盛，自然美观，无倒伏，无枯桩，及时疏伐和清除老竹头。

（11）花境（径）：花丛要讲究配置艺术，注意植物的主副关系、层次感、色彩、季相变化，要与环境地貌相协调。

（12）草坪：保持青绿平整，边缘清晰，无积水，无缺株。单一品种草坪无杂草。观赏草坪不准行人进入践踏。无人为践踏的道路和踩板结的地块。践踏后要及时补植。

（13）地被植物：地被植物种植应做到不杂乱，不挡视线。

（14）承包范围内所有乔木和大型灌木均应分门别类清理登记、造册存档，并在主要植物上设置植物名称、种类、产地、习性等知识介绍牌。

（15）不得随意砍伐、移植承包范围内造景植物，确需砍伐、移植的，应按《重庆市城市园林绿化条例》及《重庆市城市园林绿化赔偿补偿规定》办理手续。

（16）不准随便使用各类除草剂，如因工作需要确须用除草剂，须报采购人同意后方可施用，若擅自用药一次罚款5000元。

（17）树桩类盆景或地栽树桩要造型奇特，蟠扎工整，古朴自然，生长健壮，做到“五无”：无枯枝烂叶，无刀斧痕迹，无病虫害，无杂草，无徒长枝。

（18）中标人在管护过程中发现有部分植物过度密集或过度荫庇等情况为了植物的生长和景观效果需要移植在其他位置时需报采购人同意或安排，移植在指定位置或按照采购人的要求，将部分荫庇下的植物移植到合适地点。

（19）后勤物资要分类堆放整齐，废弃物及时清运。承包范围内的物资应堆放在指定地点，并用遮掩物隔障，严禁使用绿地堆放物资材料。

（四）环境保护管理

（1）承包范围内不准焚烧落叶枯草，不准存放垃圾。管护人员要带头遵守城市园林绿地“十不准”。

（2）在承包范围内实施大面积喷洒农药时，做好喷洒农药的宣传。需选择行人稀少的时间，切实做好行人告知和安全防护工作，严禁将药物喷洒在行人身上。

三、项目管护人员配备

（一）根据本项目的实际情况，每标段必须到场人员配备如下：

专业管理人员配备表

|  | 岗位名称 | 最低数量 | 基本要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 专业管理人员 | 项目经理 | 1人 | 持有二级园林绿化工程项目经理证书和园林中级以上职称资格证书。 | 提供要求对应的资格证书职业资格证书或职业技能岗位证书； 提供专业管理人员人员近半年（2023年7月-2023年12月）在投标单位的社保证明，（需盖有社保部门鲜章或电子印章）；中标后人员不能更换，必须到场。 |
|  | 安全员 | 1人 | 持安全员证或认可的《安全生产知识和管理能力培训合格证》 |  |
|  | 行道树主管 | 1人 | 身体健康，聘用人员符合国家用工的相关规定 |  |
|  | 绿地主管 | 2人 | 身体健康，聘用人员符合国家用工的相关规定 |  |
| 其余一线人员配置表 |  |  |  |  |
|  | 岗位名称 | 最低 数量 | 基本要求 | 备注 |
| 其余一线人员配置 | 驾驶员 | 4人 | 持与准驾车型相符的驾驶证，身体健康，聘用人员符合国家用工的相关规定。 | 提供一线人员到岗承诺书（详见第七篇 投标文件格式），并按照国家相关规定缴纳保险，中标后不满足此条款的，扣3000元/人•月。 |
|  | 绿化技工 | 10人 | 身体健康，聘用人员符合国家用工的相关规定。负责行道树修枝、绿化修枝整形及病虫害防治工作。 |  |
|  | 绿化工 | 30人 | 身体健康，聘用人员符合国家用工的相关规定。 |  |

（二）春夏季（3至7月）中标单位须增加绿化养护点工，确保绿化养护的景观效果，具体数量以甲方的要求为准，中标单位必须服从,但费用不得增加。

（三）根据工作需要，甲方有权要求合理增加工作人员，以确保绿化管护效果，但管护费用不做调整。例如夏季杂草生长旺季、节假日、迎检、抗旱等,甲方有权要求合理增加工作人员，以确保植物养护效果。

四、管护时间要求

（一）实行全日管护制度，即从早上7点30至下午6点对市街绿化进行管护，均做到无垃圾、无卫生死角；如遇各类检查参观等活动，必须按中标单位的要求进行加班，管护费用不增加。

（二）根据植物管护的情况合理安排作业时间，但不同季节作息时间需报同意并按照同意的作息时间开展管护作业。高温抗旱期间植物浇水管护必须在上午10:00以前或晚上8:00以后。在城区开展大量喷洒农药等可能对城区游览造成不便的作业时，必须选择人流量少的时段进行，不得影响游人。

五、接管工作的相关要求

（一）本项目在中标单位进场后一个月内需进行一次全面突击整治，标段范围内的各个角落的清洁卫生、杂草、修枝整形进行一起全面清理和突击。各类支撑能用的保留，无法使用的更换。并在今后的管理中加强管护，确保效果。结束后分组、定岗、定人养护。

（二）为保障本项目的服务工作落到实处，要求投标人在中标后必须在铜梁城区设置稳定的不少于50平方米的办公场所（房产证或租赁合同），由乙方在合同签订前向甲方提供办公场所相应证明。不能在规定时间提供相应证明的视为自动放弃本项目的中标资格。

（三）乔木、灌木、地被因管理不善或人为践踏，造成死亡的，由乙方按同等规格在第一个种植季节按原规格无偿购苗补栽。所补栽苗木到场须经招标方验收签字认可后方可进行补栽。

（四）因不可抗力因素造成毁损的应及时通知甲方协商处理。

（五）乙方不得以任何理由将管护的绿化苗木及设施据为己有或送人，甚至出售，一经发现，按工程造价三倍赔偿，情节严重者立即中止合同，并追究法律责任。

（六）所有树木的繁殖枝条由招标单位统一安排专人现场指导进行剪取。

（七）每次施肥，喷药均应通知招标方现场负责人到场，对所用品种、用量、效果要有书面签证单，以作为考核的凭证。

（八）乙方对用工人员的工资必须做到月结，不得以任何理由拖欠用工人员工资和其它应该给付的各项费用，每个季度办理结算前乙方须先付清当季度用工人员工资及其它费用，以当季度已支付凭证作为招标方兑现对应季度承包款的必备条件。若因乙方拖欠用工人员费用造成纠纷，甲方将从乙方的履约保证金中代为支付所拖欠的金额，并在当月兑现的养护费中扣减已代为支付的额度用以补齐履约保证金。并处5000元/次的罚款。

（九）乙方开展管护工作后，需建立工作微信群，对甲方微信群里发出的信息要及时回应，该整改的立即整改。

（十）乙方应加强维护过程中的安全管理，对全体用工人员、设备及一切生产活动中的安全事故负全责，承担一切后果和经济赔偿责任。因管理不到位，发生树木倒伏，造成的经济损失和安全责任由全部乙方负责，甲方不负任何责任。

（十一）乙方应遵守安全生产有关管理规定，严格按安全标准开展工作，并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。由于乙方安全措施不力造成事故以及发生的一切经济损失由乙方全额承担。

（十二）发生重大伤亡及其他安全事故，乙方应按有关规定立即上报有关部门并通知甲方，同时按政府有关部门要求处理，由乙方承担发生的费用。

（十三）甲方、乙方对事故责任有争议时，应按政府有关部门的认定执行。

六、管理人员派驻

（一）甲方派驻的管理人员

姓名：             职务：甲方代表

（二）乙方派驻的现场项目经理

姓名：        职务：         资格证书名称及编号：

备注：乙方派驻现场的项目管理人员必须与投标时报送的项目经理一致，不得更换，如因不可抗力（当事人生病等不可抗原因）确需更换时，其重新派驻的现场负责人必须是本公司的正式员工，必须具有园林工程师及以上技术资格证和一级园林绿化工程项目经理证书，并提供中标单位与该负责人的聘用合同及中标公司为其缴纳的社保证明、新派的现场负责人的园林高级工程师或园林工程师专业技术资格证书和一级园林绿化工程项目经理证书，书面报请发包方同意后方可更换。且每更换1次现场负责人，承包方需承担5000元/次的违约赔偿。

七、管护所需机具、设备

（一）管护工具：包括枝剪、台剪、铲子、锄头、耙梳、水管、垃圾推推车、扫帚、垃圾铲及配套工具等所有管护所需要的一切工具。

（二）管护设备：包括绿篱机、草坪打孔机、草坪修剪机、油锯、梯子、打药机等所有管护所需要的一切设备。

（三）管护机械：

1、总质量15吨及以上垃圾压缩车1台

2、载质量1.5吨及以上垃圾清运货车1台

3、巡查车（机动汽车）2台

4、载质量5吨及以上专业水车4台

5、修剪登高车1台

6、所有绿化养护所需的一切机械。

注:1、中标后所使用的车辆均需与投标时提供的车辆行驶证、车辆登记证和车辆实物照片相符，否则采购人有权取消其中标资格。

2、签订合同后，进场管护时，现场查看，若不满足以上要求，采购人有权取消其中标资格。

每更换1次车辆，承包方需承担5000元/次的违约赔偿。

（四）管护及维修耗材：农药（中标人提供）、肥料（中标人提供）、沙杆、草绳、垃圾袋、薄膜、遮阴网、涂白剂、维修设施设备的材料、维修花箱等所有需要的一切耗材均由中标人自行负责。

（五）以上工具及其它未列入的管护工具、设备、机械和耗材等。管护所需的所有工具、设备、耗材、机械、作业车等均由乙方自行提供，以保证管护工作需要为起码标准。

（六）甲方不提供货物及工具堆放场所，投标人自行负责保管存放。

（七）甲方有权根据工作需要，要求乙方增加各类项目机具的数量，乙方如没按要求增加的，每次每台扣1000元。

八、管护管理要求及标准

乙方按照《重庆市园林绿化管护管理标准定额（试行）》和发包方制定的《产业大道周边及蒲吕片区绿化市场化养护工作考核实施细则》（合同附件）进行管护管理。具体的管理措施及方法需按照采购文件中技术要求进行管理。

九、管护服务期限

- 管护服务期限：自     年   月   日起至     年   月   日止，期限为   年。

注：养护合同一年一签，当年管护工作经考核合格后，业主可决定续签下一年的管护合同，因未能续签合同给中标人造成的经济损失由中标人自行负责。

- 十、履约保证金缴纳与退还

- 乙方签订合同前向甲方缴纳     元（大写人民币：     ）的履约保证金（按中标价的10%计算）。履约保证金在签订合同前乙方须一次性缴纳到指定账户，如在发出中标通知书15日内不缴纳以上保证金的，有权取消乙方中标资格，并没收其投标保证金。本合同终止，且乙方没有违反任何合同及其附件有关约定的情况下，甲方予以全额无息退还。

十一、  甲方权利义务

（一）甲方按合同及相关规定、标准对乙方绿化养护质量、养护标准、绿地环境卫生、绿化垃圾清运、安全文明作业、应急抢险、员工管理和有关承诺及其相关内容和事项进行监督。

（二）若乙方未达到规范标准服务，甲方有权要求乙方及时整改，并按照相关规定予以处罚。

（三）甲方及有要求乙方把收集垃圾放在指定地点和不随地乱扔绿化垃圾等的义务。

（四）甲方指派管理人员，负责收集绿化养护工作中提出的问题，及时传达给乙方管理人员进行处理，协调工作范围内的相关事宜。

（五）协助乙方协调工作范围内的关系。

（六）因突发事件及重大活动，甲方需调动乙方人员、设备时，乙方应服从安排予以配合。

十二、乙方的权利义务

（一）乙方须指派身体健康、无传染病史、素质良好的专业人员进驻本项目。乙方必须按照法律规定向所有工作人员支付报酬及福利。

（二）乙方自行解决工具房、管理房、员工宿舍等。

（三）乙方负责编制养护方案，进场后15日内报经甲方审定同意后由乙方组织实施。

（四）未经甲方许可，乙方不得以任何理由将绿化养护业务转包或将本绿化养护的管理责任转让给第三方。

（五）乙方工作人员严禁在承包区范围内内点火焚烧垃圾、树叶、废纸及杂物等。同时，对绿化垃圾应清运至太平垃圾压缩中转站进行处理。

（六）乙方所有工作人员须着醒目的统一工作装(由乙方自己解决)，挂牌上岗。乙方工作人员需做到文明用语、礼貌待客。若乙方工作人员与行人发生争吵、打架等事件，其经济责任、法律责任概由乙方承担，并接受甲方相应处罚。

（七）乙方与自己员工之间发生劳动纠纷，员工违法乱纪，工作期间发生伤亡事故，由乙方自行负责。同时，一经甲方发现，将对乙方处以2000元/次.人的罚款。

（八）乙方做好花木维护工作，制止行人对植物、绿地的破坏行为，避免行人攀摘花木、践踏草坪等，一旦造成的破坏，由乙方负责补植。如发生极端天气造成承包范围内植物倾斜、倒伏等现象，应第一时间处理。如果不及时补植、甲方将安排工作人员进行补植，费用从养护费用中扣除。

（九）乙方工作人员在岗时期，应配合甲方做好公共区域设施设备的维护和正确使用，损坏照价赔偿，遇到开挖情况要及时上报，未上报造成的损失，由乙方负责。

（十）乙方应严格执行有关消防、卫生、防疫、环保、安全等法律法规及政策，服从甲方对整个绿化的管理，主动接受相关部门的检查和监督，建立安全生产制度，建立安全组织机构，落实安全责任制、责任人，切实保护行人和员工的安全，自行承担一切安全法律责任，并在本合同签订时与甲方另行签订《安全责任书》（附件1）。

（十一）乙方须选派两名现场管理人员（姓名：     ）具体安排、全面督导绿化养护工作，及时处理有关投诉，并做好与甲方负责人的日常工作联系。

（十二）乙方工作人员自觉遵纪守法，遵守甲方的规章制度、服务管理等。

（十三）乙方须按照国家及地方相关规定制定工资标准，并按照规定为工作人员缴纳相关保险。

（十四）乙方须做到人走电断、随手关闭水龙头等。

（十五）积极配合完成各种迎检及大型公益性活动任务，及时处理群众投诉与网络舆情案件（与铜梁城区市街道路相关的，属乙方责任的）。

(十六) 为保障本项目的服务工作落到实处，要求投标人在中标后必须在铜梁城区设置稳定的不少于50平方米的办公场所。提供房产证明或房屋租赁合同原件。

（十七）因乙方原因造成植物死亡以及灌溉系统损毁，要相应赔偿。

（十八）养护范围之外的突击性、突发性工作、临时安排的其它工作，乙方须无条件服从甲方的安排，不得无故拖延。

（十九）乙方应做好详细的养护台账，建立养护档案，并在每月十五日前将每月的养护总结及下月的工作计划报送甲方。

（二十）乙方负责管辖区域内，“市政110”案件的处理。

十三、承包金额及付款办法

（一）经公开采购，乙方服务期（自  年 月  日起至  年  月 日止）的成交价为共计人民币      元(含税)，大写：    。 其中：

绿地养护面积      m²，单价：    元/m²/   年，    元/m²/   月。

行道树      株，单价：    元/株/   年，    元/株/   月。

此单价包括绿化养护包括人工费、材料费、养护水费、农药费、化肥费施工机具使用费、企业管理费、利润、一般风险费、措施费、规费、税金等所有费用。若需对合同金额调整参照本协议第十五条约定。

（二）工作满一月后，采购人按照合同约定和《产业大道周边及蒲吕片区绿化市场化养护工作考核实施细则》对中标人工作进行考核，并按考核结果计算服务费用。采购人于下一季度首月的15日前（双休日或国家法定节假日顺延）支付中标人上季度金额，支付金额=当季度管护费-当季度考核等级应扣金额

（三）付款方式：按季度支付，中标人出具采购人当地税务部门正规的增值税发票，采购人转帐支付到中标人基本账户。

（四）绿化养护面积（工作量）由投标人自行踏勘，若无重大差异视为与招标文件中所述面积（工作量）一致，不再因此调整中标合同金额。

十四、违约责任

（一）若现场管理人员与投标报送的现场管理人员不一致，甲方有权利随时终止本合同（其若遇不可抗力因素或其它原因，经甲方同意更换现场管理人员的情况除外），并将情况上报给监督部门，将其列入黑名单。

（二）合同双方若不遵守本合同之约定，给对方造成经济损失的，除全额赔偿对方经济损失外，还应支付履约保证金同等的违约金给对方。

（三）乙方若不按合同及管护管理有关规定搞好管护服务，一年之内收到甲方发的书面整改通知书或被媒体曝光累计共3次，甲方有权终止合同，并没收履约保证金，给甲方造成重大经济损失和重大不良影响的，还将追究其经济与法律责任。

（四）乙方未指派身体健康、无传染病史、素质良好的专业人员进驻本项目，甲方有权要求乙方在5个工作日内更换工作人员。乙方拒绝更换工作人员，甲方有权终止本合同。

（五）乙方必须按照要求招聘适龄工作人员，并为适龄工作人员购买国家规定社会保险和意外伤害险。

（六）乙方将管护业务转包或将本管护的管理责任转让给第三方。甲方有权终止合同，并没收乙方所缴纳的履约保证金。

（七）乙方与自己员工之间发生劳动纠纷，员工违法乱纪，工作期间发生伤亡事故造成纠纷或其它责任，概由乙方承担一切责任和法律后果。同时，将对乙方处以2000元/次.人的罚款。

（八）管护范围内花箱、栏杆、管网等设施出现缺失及损坏，应及时更换和修复。若不即时更换和修复，甲方将派人进行更换和修复，费用将从乙方本月的管护费用中双倍扣除。并处2000元/次.的罚款。

（九）由于乙方管护不到位造成植物死亡，乙方必须在下一个适当的季节进行补植，若乙方不即时补植，甲方将派人进行补植，费用将从乙方本月的管护费用中双倍扣除。

(十)合同服务期满，乙方应在期满之日当天办好移交后撤出甲方场所，并保持所有设施完好、无缺失。如移交设施有损毁、缺失，甲方将责令乙方限期修复，如乙方拒不修复，甲方将委托第三方进行修复，产生的费用直接从履约保证金中扣除。

（十一） 除上述违约责任外，任何一方无正当理由要求提前终止合同的，除向对方支付履约保证金同等的违约金，如有严重违约行为，同时提请司法部门依法处理。

十五、绿化养护内容的调整

1、绿化养护面积（工作量）由投标人自行踏勘，若无重大差异视为与招标文件中所述面积（工作量）一致，不再因此调整合同金额。

2、若因政府政策、规划调整、道路改造等原因造成本项目的道路绿化养护范围减少作业工作量或者增加本招标文件规定的道路绿化养护范围外的作业工作量，则减少作业工作量或者增加作业工作量按本项目中标单价经签证审核后结算。

十六、管护考核

1、考核以日常考核、月考核相结合。每月考核为不定期考核，日常考核评分按照《产业大道周边及蒲吕片区绿化市场化养护工作考核实施细则》执行，实行月累计扣分制，其结果用于月考核评分。月考核评分实行百分制，其考核取当月日常考核扣分之和分值，即月考核得分=100分－当月日常考核扣分累计数。月考核得分情况与当月管护经费的发放挂钩。

2、评分结果对应考核等级：

A1、月考核得分在95分（含95分）以上，当月20%目标考核值全额发放。

A2、月考核得分在93分至94.9分，当月20%目标考核基金扣5%。

A3、月考核得分在91分至92.9分，当月20%目标考核基金扣10%。

A4、月考核得分在89分至90.9分，当月20%目标考核基金扣15%。

A5、月考核得分在87分至88.9分，当月20%目标考核基金扣20%。

A6、月考核得分在85分至86.9分，当月20%目标考核基金扣30%。

A7、月考核得分在83分至84.9分，当月20%目标考核基金扣40%。

A8、月考核得分在80分至82.9分，当月20%目标考核基金扣60%。

A9、月考核得分在70分（含70分）至80分（不含80分），当月20%目标考核基金扣100%，当月基础服务费全额发放。

月考核得分在70分以下，基本服务费和目标考核基金全额扣除，待乙方整改完毕，甲方验收合格后支付全额基础服务费；

乙方若连续两个月考核得分在70分（不含70分）以下，或考核得分在70分（不含70分）以下一年内累计超过3次，将取消管护资格。甲方将情况上报监管部门，建议列入黑名单。

媒体曝光，市、区通报批评经查属实纳入考核结果。一年内查证属实累计超过2次取消管护资格。甲方将情况上报监管部门，建议列入黑名单。

若当月被区城市管理局组织明察暗访或领导发现考核扣分的，按相应分值扣分；被区里组织明察暗访考核扣分的，按相应分值的2倍扣分；被市里组织明察暗访考核扣分的，按相应分值的3倍扣分。

3.质量保证

乙方应按照双方合同约定事项，在服务期限内保证服务质量，履行相关责任和义务。服务中的一切风险（包括安全事故责任）均由乙方承担

十七、合同的变更、解除、终止

（一）任何一方要求终止合同，必须提前一个月通知对方，经双方同意后方可终止合同，但因乙方违约的，甲方有权单方终止合同。

（二）乙方有下列情形之一时，甲方有权单方终止合同，并有权没收乙方所缴纳的履约保证金。

1、乙方无故无人进行管护管理的。

2、乙方工作人员不服从管理，给甲方造成不良影响，且又不纠正的。

3、乙方人若连续两个月考核得分在70分（不含70分）以下，或考核得分在70分（不含70分）以下一年内累计超过3次，甲方有权终止合同。

4、乙方私下将承包权转让给他人，甲方除有权终止本合同外，还有权拒付承包金和要求乙方退还已付的所有承包金并没收乙方的履约保证金。

5、现场管理人员与投标文件不一致的。

6、因管护不当原因导致安全事故，除由乙方承担由此产生的经济损失及法律责任外，甲方有权单方解除本合同。

7、在本合同约定内容下，一年中乙方累计罚款和违约赔偿金达10万元及其以上的，甲方有权单方解除本合同。且若甲方行使单方权，不免除乙方缴纳罚款或违约赔偿款的义务。

十八、甲方无故未按承包合同支付承包金，乙方可以随时通知甲方解除合同。

十九、甲方不按合同约定进行管理，故意刁难，乙方可向相关部门投诉。

二十、因自然灾害、战争、动乱等不可抗拒因素及政府政策等造成合同不能继续履行的，本合同自行终止，互不承担责任。

二十一、双方可对本合同中的内容进行补充、完善，经协商后签订补充合同，补充合同与本合同具有同等效力。

二十二、本合同之附件及补充合同均为本合同有效组成部分。本合同及其附件内，空格部分填写的文字与印刷文字具有同等效力。

二十三、本合同在履行中如发生争议，双方可通过协商解决，如协商解决无效，可依法向当地法院申请诉讼。

二十四、合同期满，双方如续订合同，乙方应在合同期满的1个月前向甲方提出书面申请，若不续订合同，则双方在合同期满的7日内完成移交，本合同终止。

二十五、本合同双方签字、盖章后生效。

二十六、本合同另有《安全责任书》（附件1）和《产业大道周边及蒲吕片区绿化市场化养护工作考核实施细则》（附件2），与本合同具有同等的法律效力。

二十七、本合同（不含附件）共    页，一式__份， 需方__份，供方__份，具同等法律效力。

甲方签章：                          乙方签章：

法定代表人（授权）：                法定代表人（授权）：

签订时间：2024年     月        日

附件：

产业大道周边及蒲吕片区绿化市场化养护项目

安全责任书

- 责任要求

在管护服务过程中，乙方应将安全作业工作放在首位。按照“谁承办、谁主管，谁负责”的要求，强化安全责任意识，全面狠抓落实安全责任，狠抓      过程中的安全管理质量，杜绝各种安全事故发生，确保本项目安全、和谐和稳定。       （以下简称乙方）就     期间的综合安全责任管理事项与              （以下简称甲方）订立此责任书。

- 责任目标

确保在整个管护过程中无安全责任事故发生。

三、 责任内容

（一）制度建设

乙方应编制完善的《安全文明作业方案》，按照《安全文明作业方案》开展各项管护工作。

（二）安全教育

1、乙方应召开安全作业职工大会，对工人进行安全文明作业教育，增强职工安全作业意识，培养职工安全作业方式，有效降低或杜绝安全事故的发生。

2、凡新工人，必须由安全管理人员对其进行安全生产知识培训，并在意外保险办理生效后方可安排其现场工作。严禁未经培训或未办理意外保险人员上岗作业。

（三）具体安全责任

1、乙方应安排专人负责安全文明作业检查考核，执行日查工作机制。对违反安全管理制度和规定的工人，要严肃教育、严格处罚。

2、正确执行机械驾驶规程，遵守交通规则，行车或作业时要集中精力，严禁酒后驾驶、超速驾驶。定期对机械进行安全检查，并做好记录。

3、弯道、边沟、陡坡等路段作业应多人配合作业，且作业时应摆放安全警示标志。

4、作业时应全面观察作业环境，存在安全隐患的地带应小心作业或回避，并及时报告。

5、严禁作业人员在作业中饮酒或饮酒后4小时内上班作业。身体状况出现异常的工人不能上岗作业。

6、高温天气作业，作业人员应随身携带防暑降温药品，做好各种防暑降温措施。

四、因乙方工作不力或失误，没有严格遵守相关安全管理制度，造成作业安全事故或人员事故，所造成的损失概由乙方承担。如合同期间发生一般性安全作业事故3次以上，或发生重大安全事故。乙方除接受相应处罚和承担相应一切责任外，因此造成的一切损失概由乙方自行负责。

五、本责任书作为合同附件,一式陆份，甲方执肆份，乙方执贰份，双方签字后生效。

甲方签章：                       乙方签章：

法定代表人：                     法定代表人：

经办人：                         经办人：

年    月    日                    年    月    日

# 第七篇  投标文件格式

## 一、经济部分

（一）经济文件

1.开标一览表（格式）

## 二、商务技术部分

（一）技术文件

## （二）商务文件

1.投标函（格式）

2.商务承诺（格式）

## （三）其他

1.提供与第四篇“评标标准”有关的相关资料（自附）

2.其他与项目有关的资料（自附）

## 三、资格文件部分

1.法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明或社会团体法人登记证书复印件

2.法定代表人身份证明书（格式）

3.法定代表人授权委托书（格式）

4.基本资格条件承诺函（格式）

5.投标保证金证明材料

A.银行转账方式递交投标保证金的，提供投标人基本账户开户许可证明文件复印件、投标保证金银行进账单复印件；

B.保函方式递交投标保证金的，提供保函复印件(原件投标现场递交）；

一、经济部分

（一）经济文件

1.开标一览表

开标一览表（一标段）

| 投标人名称 |  |
| --- | --- |
| 项目名称 | 产业大道周边及蒲吕片区绿化市场化养护项目 |
| 投标报价（元） | 总价小写： |
|  | 总价大写： |
|  | 其中： 行道树养护综合单价为: 元/株/3年； 绿地养护综合单价为： 元/㎡/3年。 |
| 本项目投标报价为包干价，包含中标人承包期间（含法定节假日）所有机械费、工具费、耗材费（养护过程中产生的材料费用等）、管护及人员费、加班费、按国家规定应为职工缴纳的各项社会保障费，园内绿化垃圾外运费，因管护不力造成的植物补栽，管理费、政策性文件规定及合同包含的所有风险费，利润、税金等一切费用。 |  |

投标人             法定代表人（法定代表人授权代表）或自然人：

（投标人公章）                   （签字或盖章）

年     月     日

说明：

1.开标一览表按格式填列；

2.开标一览表在开标大会上当众宣读，务必填写清楚，准确无误；

3.投标报价保留至小数点后两位。

二、商务技术部分

（一）技术文件

- 1.技术承诺

技术要求应答承诺书

采购单位：重庆绅砺实业有限公司

采购代理机构：重庆绅鹏人力资源服务有限公司

根据你方制发的                                         招标文件，我方针对招标文件第二篇“项目技术要求”的内容作出应答承诺如下：

1.我方完全同意此招标文件提出的各项技术条款，若有不符，愿意被视为虚假投标，并作为无效投标处理，同时承担不予退还保证金、记入不良行为记录名单等相应处罚。

2.我方承诺，若我方中标，在项目实施过程中，我方未遵守和执行招标文件第二篇“项目技术要求”和我方投标文件中承诺优于招标文件要求的技术条款时，我方自愿随时被采购单位终止并解除服务合同，由本公司自行承担一切相应的损失。

3.结合我方生产、经营活动以及此次采购项目实际情况，我方特做出以下更优惠高质的技术承诺（如果有）：

（1）……

（2）……

投标人：           法定代表人（法定代表人授权代表）或自然人：

（投标人公章）                      （签字或盖章）

年     月     日

（二）商务文件

1.投标函（格式）

招标项目名称：

致：                    （采购代理机构名称）：

（投标人名称）系中华人民共和国合法企业，注册地址：                               。我方就参加本次投标有关事项郑重声明如下：

一、我方完全理解并接受该项目招标文件所有要求。

二、我方提交的所有投标文件、资料都是准确和真实的，如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切法律责任。

三、我方承诺按照招标文件要求，提供招标项目的技术服务。

四、我方按招标文件要求提交的投标文件为：投标文件正本1份，副本2份。

五、我方承诺：本次投标的投标有效期为投标截止时间起90天。

六、我方投标报价为闭口价。即在投标有效期和合同有效期内，该报价固定不变。

七、如果我方中标，我方将履行招标文件中规定的各项要求以及我方投标文件的各项承诺，按合同约定条款承担我方责任。

八、我方未为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。

九、我方理解，最低报价不是中标的唯一条件。

十、我方同意按有关规定及招标文件要求，交纳足额投标保证金。

（投标人公章或自然人签署）

年    月   日

- 2.商务承诺

商务要求应答承诺书

采购单位：重庆绅砺实业有限公司

采购代理机构：重庆绅鹏人力资源服务有限公司

根据你方制发的                             招标文件，我方针对招标文件第三篇“项目商务要求”的内容作出应答承诺如下：

1.我方完全同意此招标文件提出的各项商务条款，若有不符，愿意被视为虚假投标，并作为无效投标处理，同时承担不予退还保证金、记入不良行为记录名单等相应处罚。

2.我方承诺，若我方中标，在项目实施过程中，我方未遵守和执行招标文件第三篇“项目商务要求”和我方投标文件中承诺优于招标文件要求的商务条款时，我方自愿随时被采购单位终止并解除服务合同，由本公司自行承担一切相应的损失。

3.结合我方生产、经营活动以及此次采购项目实际情况，我方特做出以下更优惠高质的商务承诺（如果有）：

（1）……

（2）……

投标人：           法定代表人（法定代表人授权代表）或自然人：

（投标人公章）                      （签字或盖章）

年     月     日

承诺函

采购单位：重庆绅砺实业有限公司

我司有幸参与                          （项目名称）投标，现郑重承诺如下：

- 为保障本项目的服务工作落到实处，我司承诺中标后在铜梁城区设置稳定的不少于50平方米的办公场所，并在合同签订前向采购单位提供办公场所相应证明（房产证或租赁合同）。不能在规定时间提供相应证明的视为自动放弃本项目的中标资格。

- 到岗承诺：我公司将严格按照《专业管理人员配备表》、《其余一线人员配置表》相关要求，配备相关人员，并承诺按时到岗履职。若不能按承诺到岗履约的，按合同相关条款处罚并上报行政主管部门，给贵单位造成损失的，我公司依法承担违约赔偿责任。

- 机械设备承诺：我公司将严格按照机械设备相关要求，配备相关机械设备，并承诺按需配备。若不能配备的，按合同相关条款处罚并上报行政主管部门，给贵单位造成损失的，我公司依法承担违约赔偿责任。

- 特此承诺！

- （投标人公章）

- 年   月   日

- （三）其他

1.提供与第四篇“评标标准”有关的相关资料（自附）

2.其他与项目有关的资料（自附）

三、资格文件部分

1.法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明或社会团体法人登记证书复印件

2.法定代表人身份证明书（格式）

招标项目名称：

致：                     （采购代理机构名称）：

（法定代表人姓名）在                       （投标人名称）任    （职务名称）职务，是（投标人名称）              的法定代表人。

特此证明。

投标人：

（投标人公章）

年   月   日

法定代表人电话：XXXXXXX         电子邮箱：XXXXXX@XXXXX

（附：法定代表人身份证正反面复印件）

3.法定代表人授权委托书（格式）

招标项目名称：

致：                     （采购代理机构名称）：

（投标人法定代表人名称）是                    （投标人名称）的法定代表人，特授权          （被授权人姓名及身份证代码）代表我单位全权办理上述项目的投标、谈判、签约等具体工作，并签署全部有关文件、协议及合同。

我单位对被授权人的签署负全部责任。

在撤消授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤消而失效。

被授权人：                                 投标人法定代表人：

（签署或盖章）                                （签署或盖章）

（附：被授权人身份证正反面复印件）

（投标人公章）

年   月   日

被授权人电话：XXXXXXX     电子邮箱：XXXXXX@XXXXX

注：

1.若为法定代表人办理并签署投标文件的，不提供此文件。

4.基本资格条件承诺函（格式）

基本资格条件承诺函

致                   （采购代理机构名称）：

（投标人名称）郑重承诺：

1.我方具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，具有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录，参加本项目采购活动前三年内无重大违法活动记录。

2.我方未列入在信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）“失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人名单”中。

3.我方在采购项目评审（评标）环节结束后，随时接受采购单位、采购代理机构的检查验证，配合提供相关证明材料。

我方对以上承诺负全部法律责任。

特此承诺。

（投标人公章）

年   月   日

5.投标保证金证明材料

A.银行转账方式递交投标保证金的，提供投标人基本账户开户许可证明文件复印件、投标保证金银行进账单复印件；

B.保函方式递交投标保证金的，提供保函复印件(原件投标现场递交）；

投标保函

保函编号

致:         （采购单位名称）

本保函作为         （投标人名称）（以下简称“投标人”）在         （项目名称）向  （采购单位名称）       （以下简称“受益人”）提供    （项目名称）      采购文件所需的投标保函文件。

本保函担保金额为人民币（大写）	（招标文件要求的保证金金额） 元（¥	      ）。兹承诺，在收到受益人出具的说明下列任一事项的在担保金额内的书面索款通知及正本保函的    个工作日内无条件支付。（任何索赔要求务必于本保函到期日之前送达我行。）

一、投标人在投标有效期内撤回投标文件的；

二、投标人未按规定提交履约保证金的；

三、投标人在投标过程中弄虚作假，提供虚假材料的；

四、中标人无正当理由不与采购单位签订合同的；

五、中标人将中标项目转让给他人或者在投标文件中未说明且未经采购单位同意，将中标项目分包给他人的；

六、中标人拒绝履行合同义务的；

七、存在担保项目招标文件规定的其他应予以扣留投标保证金之情形的。

八、其他严重扰乱招投标程序的。

本保函有效期与本项目招标文件规定的投标有效期一致。

关于本保函的注销（含撤销）要求：

一、本保函到期后，无论是否退回，本保函均告失效。

二、在本保函有效期内，若投标人需注销（含撤销）本保函，则须提供受益人提供的准予注销（含撤销）的通知文件。

担 保 人：  　                                      （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：                          （签字或盖章）

地    址： 　　　　　                               （详细地址）

邮政编码：

电    话：

联 系 人：

传    真：

（注：投标人以保函形式递交投标保证金须提供此表）

6.相关人员从业经验证明（格式自拟，加盖投标单位公章）。

低价风险担保缴纳承诺书

（投标报价低于招标项目最高限价85%时采用）

（采购人名称）：

我公司（投标人名称）参加了你公司（招标项目名称）的投标。我公司投标报价低于招标项目最高限价    %，若获得中标资格，我公司承诺按照招标文件的规定递交低价风险担保。否则，我公司愿承担招标文件中约定的，因未按规定递交低价风险担保的相应责任。

特此承诺。

（结束）

保证金退还申请

重庆绅砺实业有限公司 ：

我单位参加　    年　 月　 日开标的　　　 　　  项目交易活动，交纳投标保证金　　　  元。现投标活动已结束，我单位被确定为（未入围、入围）中标候选单位，按照采购文件规定的保证金退还办法，特申请将我单位缴纳的保证金退还到我单位指定账户。

特此申请

附：退款账户信息（必须与保证金交纳账户一致）

户  名：

账  号：

开户行：

联系电话：

投标单位（盖章）：

法人代表或授权委托人（签名）：

年    月    日

备注：此表在递交投标文件时一并递交给代理机构工作人员，递交此表时需附转帐凭证复印件、基本账户开户许可证复印件及投标单位出具的合法收据。

附件1：

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：                          邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                         邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：               包号：

采购单位名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：            公章：              日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

## 附件2：

产业大道周边及蒲吕片区绿化市场化养护工作考核实施细则

| 分类 | 考核内容及管护要求 | 扣分细则 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 管理制度 | 建立完善的工作管理制度，分工明确。 | 没有完善的工作管理制度扣1分，分工混乱扣1分。 |  |
|  | 建立巡查机制，每天需有6人在现场巡查。 | 发现巡查人员少1人次扣1分。 |  |
|  | 常年管护人员数量不低于合同要求 | 发现管护人员少1人次扣2分。 |  |
|  | 管护工作记录详实，内容具体并每月上报。每年要准确详尽的将档案归档。 | 管护小结及记录详实、具体，上报不及时，每次扣1分；无管护台帐，每次扣1分。 |  |
|  | 按要求着甲方认可的服装整洁上岗，严格按安全生产操作规程作业，养护管理规范。 | 管护人员仪容不整，不按要求安全作业，发现1次，1人扣1分。 |  |
|  | 甲方临时安排的任务，乙方不得以任何理由拒绝。甲方有权调动乙方的工人临时做其他工作。 | 甲方临时安排的任务，乙方不服从安排，1次扣5分。 |  |
|  | 管护人员礼貌待人，亲切自然，对行人态度和睦，不与行人发生争执，有一定职业操守，尊重民族习俗和宗教信仰。 | 发现管护人员服务态度不好，未达到标准要求1次扣1分。 |  |

|  | 管护人员应爱护公共物品、设施、设备等，不得损坏、挪用。 | 因管护人员随意挪用物品、设施、设备造成损坏等，1次扣2分。 | 造成损坏要照价赔偿。 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 管护人员不得在承包区范围内偷盗公共财产。 | 因管护人员偷盗承包区范围内公共财产，1次扣3分。 | 同时赔偿偷盗财产，构成违法的，依法追究法律责任。 |
| 应急事件处理 | 如遇紧急迎检、承包区范围内暴露垃圾应急、安全事故、极端天气应急等情况，应全力配合开展工作，对管护人员的作息时间进行临时调整，并增加机动人员进行协助。 | 发现不能达到标准要求1次扣5分。 |  |
| 安全文明作业 | 公司应有完善的《安全文明作业方案》、《员工安全作业手册》报甲方备案，对员工定期开展安全文明作业教育和培训，并做好记录。 | 发现不能达到标准要求1次扣2分。 |  |
|  | 公司应安排专人负责安全文明作业检查考核，执行日查、月查工作机制。对违反安全管理制度和规定的员工，要严肃教育、严格处罚。（以上工作应有相应记录） | 发现不能达到标准要求1次扣2分。 |  |
|  | 正确执行机械操作规程，遵守交通规则，行车或作业时要集中精力，严禁酒后驾驶、超速驾驶。每月对机械进行安全检查，并做好记录。 | 发现不能达到标准要求1次扣5分。 | 并追求相关人责任 |
|  | 各种机动车、非机动车不得乱停乱放，规范停车地点。 | 停车地点不规范1次扣0.5分；一次乱停乱放扣0.5分， |  |
|  | 弯道、边沟、陡坡路段作业应多人配合作业，且作业时应摆放安全警示标志。 | 发现不能达到标准要求1次扣2分。 |  |
|  | 作业时应全面观察作业环境，存在安全隐患的地带应小心作业或回避，并及时处置。 | 发现不能达到标准要求1次扣1分。 |  |
|  | 严禁作业人员在作业中饮酒或饮酒后4小时内上班作业。严禁带病作业。 | 发现不能达到标准要求1次扣1分。 |  |
|  | 高温天气作业，作业人员应随身携带防暑降温药品，做好各种防暑降温措施。 | 发现不能达到标准要求1次扣1分。 |  |
|  | 合同期间不得发生安全事故。 | 发生一般安全事故1次扣5分。 | 并由公司承担一切损失 |
|  |  | 因乙方安全措施不到位导致重大安全事故1次，扣30分。 | 并由公司承担一切损失 |
| 绿地看护 | 未经许可，不准任何人在绿地上以任何名义、任何方式搭建临时建筑和设施。 | 在绿地范围内出现一次违章搭建扣1分；未按要求及时拆除，一次扣2分。 |  |
|  | 不准在绿地内乱挖乱种，对乱种行为要坚决给以制止和清除。 | 在绿地范围内出现一次乱挖乱种扣1分，未及时清除，一次扣2分。 |  |
|  | 不准在绿地内倾倒任何废渣、建筑弃土、生活垃圾等。要打防结合，保持绿地整洁、清爽，不受污染。 | 在绿地内倾倒废渣、弃土，出现一处扣1分，未及时制止和清除，一次扣2分。 |  |
|  | 严禁乱砍乱伐、损毁、盗挖盗运树木，发现情况及时报告处理。对重点、难点区域实行特殊管护。 | 侵占绿地边界，一次扣2分，未及时恢复扣3分。 |  |
|  | 加强对管护范围内绿地完整性的巡查，严禁随意乱开挖。审批后的开挖管护公司要及时监督恢复，开挖单位没有恢复好要及时通知负责人。 | 出现没有手续的开挖，一次扣2分。出现开挖后没有恢复到位，一次扣1分。 |  |
| 乔木（行道树）管护 | 管护范围内无死株、缺株。出现死株现象及时清理，并在适宜的季节补植。 | 出现死株、缺株；未及时清理，每项扣0.5分/株.并在适宜季节未补植；每项扣1分/株。 | 同时按原规格、质量补栽并保证成活（不另计费）。 |
|  | 树干上无钉子、木夹板等不利于植物生长的物体。 | 树干有铁钉、木夹板等杂物扣0.5分/株。 |  |
| 灌木、地被、草坪等管护 | 管护范围内无死株、缺株。 | 出现死株、缺株扣0.5分/㎡。 | 同时按原规格、质量补栽并保证成活（不另计费）。 |
|  | 植物完整无缺，枝叶茂密，生长健壮。 | 植物缺向，枝叶稀疏，长势不良的扣0.5分/㎡。 |  |
|  | 色块灌木丰满，色块分明，层次突出，线条清晰流畅。 | 色块不分明，界线凌乱的扣1分。 |  |
|  | 自然式灌木应在疏密、品种、高低、错落、群体、线性体现设计意图，景观效果好。 | 整体性差，未调整，影响景观效果的扣0.5分。 |  |
|  | 单植、混植地被生长茂盛，符合生态要求，无空秃；群体景观效果好，季相变化明显。 | 存在空秃的扣0.5分/㎡；季象变化不明显扣1分。 |  |
|  | 水生植物植株生长健壮，保持形态特征，；观花观果植株正常开花结果，观花观叶期长。 | 水生植物存在枯枝败叶；因水冲刷未及时扶正，因管护不善影响其生长；每项扣0.5分。 |  |
|  | 藤蔓植物根据其形态特征及生长习性，合理立架建栅，满足功能要求，清除枯死枝。 | 管护不善造成藤蔓植物死亡的扣0.5分/株 | 同时按原规格、质量补栽并保证成活（不另计费） |
|  | 花坛、花带植物生长健壮，蓬径饱满，株高基本相等，色彩艳丽，层次分明，图案清晰。不露土，植株无倒伏，基本无枯枝残花。开花期一致；与草坪交界处应边缘清晰，线条流畅美观。 | 植株长势差；有露土现象；出现植株倒伏、枯枝不及时清理；每项扣0.5分/㎡。 |  |
|  | 花境植株生长正常，枝叶茂盛，不露土。高低错落有序，季相变化明显，基本无枯枝残花。花卉色彩鲜艳，观赏期长，观花花卉适时开花，观叶植物叶色正常。 | 植株长势差；有露土现象；出现植株倒伏、枯枝不及时清理；每项扣0.5分/㎡。 |  |
|  | 草坪、草地草种纯；草坪生长茂盛，叶色正常，平坦整洁，基本无秃斑、枯草层、杂草；及时更换补植被破坏或其他原因引起死亡的草坪草。 | 草坪枯黄；存在明显秃斑的；每项扣0.5分/㎡。 | 同时按原规格、质量补栽并保证成活（不另计费） |
| 承包区范围内草花、苗木补栽管理 | 负责管护辖区内草花的日常浇水、除草等养护，确保草花生长正常、开花艳丽，达到预期效果。草花正常萎焉后绿地的清理。 | 草花养护不到位导致缺水、萎焉；草花内杂草较多不及时清理；草花正常萎焉后不及时清理；每项扣0.5分/㎡。 |  |
| 古树名木管护 | 古树、大树、名树和珍稀树应有档案和养护技术措施并按计划实施养护，效果良好。对生长较弱的古树、大树要安排专人养护管理，增强生长势。 | 因管护不善造成树木长势较差的扣1分/株。 |  |
|  | 古树树体及大枝有倾倒、劈裂或折断的可能时，应及时采取加固或支撑等保护措施；对高大树体根据需要安装避雷装置，以防雷击。 | 对折断植株不采取加固或支撑的；高大树体未按要求安装避雷装置的；每项扣1分/株。 |  |
|  | 古树复壮事先应制定严格的方案，报请主管部门审查，经批准后方可实施。 | 未编制方案报主管部门批准就擅自进行古树复壮的扣1分/株。不开展复壮工作扣5一次。 |  |
|  | 对部分越冬困难的植物在深秋季节必须采取防冻处理，如薄膜缠干、地膜防冻等，保证植物越冬。夏季缠草绳进行保湿。 | 未按要求对越冬困难的植物采取防冻、越夏处理的扣0.5分/株。 |  |
| 植物修剪 | 行道树（乔木）、灌木、地被及草坪要按合同要求进行修剪；枯枝、病虫枝及时修剪，保持树形整齐优美，树冠丰满。 | 树木修剪抹芽不到位，1次扣1分，不及时不按要求修剪1次扣5分。灌木修剪不符合要求或修剪不及时扣1分。 |  |
| 病虫害防治 | 植物无明显虫屎、虫网，园林树木有蛀干害虫为害的株树不超过1%；园林树木的主干、主枝无明显的虫卵，每株虫食叶片不超过10％。 | 植株存在明显虫屎、虫网等；蛀干虫害超过1%的；植株虫食叶或叶片病害超过10%的。每项扣0.5分/株或0.5分/㎡。 |  |
|  | 及时清理带病虫的落叶、杂草等，并妥善处理，消灭病源、虫源，防止病、虫、草、鼠、白蚁扩散、蔓延。 | 不及时清理带病枝叶的扣1分/次。 |  |
|  | 植株上无大型、恶性缠绕性杂草，有害生物等。 | 植株上有有害缠绕物、生物影响植株生长的扣0.5分/株或0.5分/㎡。 |  |
|  | 冬季对植物病虫害进行普防，对植株及绿地全面施防病虫害药1次；发现病虫害（含白蚁、鼠害等）及时汇报，并协助处理，防止病虫害扩散。 | 未按要求进行病虫害普防和及时防治的扣2分。 |  |
| 肥水管理 | 施肥要有针对性，根据种类、树龄、生长期等特性科学施肥。 | 不科学、不分品种对植株进行乱施肥的扣1分。 |  |
|  | 每年对所有植株、绿地施迟效肥（基肥）3次以上；根据不同植物、不同季节对植物追肥（次数不低于4次，可根据情况追加次数），保证良好生长和花色艳丽。 | 未及时安排人员按要求对植物或绿地进行施基肥或追肥的扣5分/次。 |  |
|  | 及时浇水，保证植物不缺水，天气较热应加强植物叶面水喷洒；在夏天抗旱季节，应在早上、晚上等时候地面温度下降后浇水；夏天应增派人手，保证植物浇水周期。 | 不及时浇水造成植物缺水的；不按要求进行植物浇水的；不增派人手造成抗旱达不到要求的；每项扣3分/次。 |  |
|  | 土壤出现积水时，应立即采取措施保证土壤排水通畅，严禁积水；植物不得出现萎焉现象。 | 不采取措施处理积水问题的；因土壤排水不畅导致植物萎焉的；每项扣3分。 |  |
| 绿化清洁卫生管理 | 绿地、花台、树池等杂草应做到随时清理，保证杂草控制在5%以内，且视觉无明显杂草。 | 绿地内杂草超过5%的；因杂草明显影响景观效果的。每项扣1分/次。 |  |
|  | 绿地、花台、树池等落叶应及时清理，保证绿地内无明显落叶。 | 不及时清理绿地内落叶的扣0.5分/处。 |  |
|  | 绿地、花台、树池等白色垃圾应及时清理，保证绿地内无明显落叶。 | 不及时清理绿地内落叶的扣0.5分/处。 |  |
|  | 绿化养护所产生的绿化垃圾应在当天全部清理出园，不得将绿化垃圾堆积在承包区范围内树林等隐蔽地方；因绿化养护、补栽、抢险等造成承包区内路面污染应在当天全部清扫，恢复承包区内整洁。 | 养护产生垃圾在12小时未清理出园的；将绿化垃圾隐蔽在承包区范围内的；因绿化作业造成承包区范围内污染的；每项扣1分。 |  |
|  | 绿地、花台、树池等内边缘土壤应低于道路或路沿5cm，且均匀。 | 绿地土超过规定要求的扣0.5分。 |  |
|  | 如遇极端天气造成植株倒伏、倾斜等现象，。不需动用机械的，应在2小时内恢复，需动用机械的，应在4小时恢复；恢复后立即打扫卫生，保证承包区范围内整洁。 | 不在规定时间完成清理的扣2分。 |  |
| 投诉及曝光 | 公司必须按照相关规定及要求做好绿化养护管理工作。 | 因公司管理问题造成绿化养护管理质量低下，被市民有效投诉1次扣2分。 |  |
|  |  | 因公司管理问题造成绿化养护管理被相关部门口头批评或书面通报1次扣5分。 | 累计发生3次以上，甲方有权终止合同 |
|  |  | 因公司管理问题造成绿化养护管理被媒体曝光1次扣10分。 | 累计发生3次以上，甲方有权终止合同 |
|  |  | 市级主管部门、市领导批评1次扣10分 | 累计发生2次及以上，甲方有权终止合 |
|  |  | 区级部门及区领导批评1次扣7分 | 累计发生3次及以上，甲方有权终止合同 |
|  |  | 区级主管部门及领导批评1次扣3分 | 累计发生5次及以上，甲方有权终止合同 |
| 监督管理 | 公司必须服从招标单位的管理，在管理过程中招标单位向公司发出整改通知书后，公司必须立即整改。 | 公司不服招标单位管理，不服从工作安排的扣10分。 |  |
|  |  | 公司对发出的整改通知书3天内不整改的扣10分。 | 一年累计超过3次，甲方有权终止合同。 |

说明

1、考核以日常考核、月考核相结合。每月考核为不定期考核，日常考核评分按照《铜梁城区市街道路绿化养护工作考核实施细则》执行，实行月累计扣分制，其结果用于月考核评分。月考核评分实行百分制，其考核取当月日常考核扣分之和分值，即月考核得分=100分－当月日常考核扣分累计数。月考核得分情况与当月管护经费考核值的发放挂钩（分目标考核基金20%和基础服务费80%两大部分：

评分结果对应考核等级：

A1、月考核得分在95分（含95分）以上，当月20%目标考核值全额发放。

A2、月考核得分在93分至94.9分，当月20%目标考核基金扣5%。

A3、月考核得分在91分至92.9分，当月20%目标考核基金扣10%。

A4、月考核得分在89分至90.9分，当月20%目标考核基金扣15%。

A5、月考核得分在87分至88.9分，当月20%目标考核基金扣20%。

A6、月考核得分在85分至86.9分，当月20%目标考核基金扣30%。

A7、月考核得分在83分至84.9分，当月20%目标考核基金扣40%。

A8、月考核得分在80分至82.9分，当月20%目标考核基金扣60%。

A9、月考核得分在70分（含70分）至80分（不含80分），当月20%目标考核基金扣100%，当月基础服务费全额发放。

A10、月考核得分在70分以下，基本服务费和目标考核基金全额扣除，待中标人整改完毕，招标人验收合格后支付全额基础服务费；

A11、中标人若连续两个月考核得分在70分（不含70分）以下，或考核得分在70分（不含70分）以下累计超过3次，将取消管护资格。甲方有权将乙方拉入黑名单，乙方三年内不得参与铜梁区的任何投标活动。

A12、媒体曝光，市、区通报批评经查属实纳入考核结果。一年内查证属实累计超过2次取消管护资格。甲方有权将乙方拉入黑名单，乙方三年内不得参与铜梁区的任何投标活动。

A13、若当月被区城市管理局组织明察暗访考核扣分的，按相应分值扣分；被区里组织明察暗访考核扣分的，按相应分值的2倍扣分；被市里组织明察暗访考核扣分的，按相应分值的3倍扣分。

2、质量保证

中标人应按照双方合同约定事项，在服务期限内保证服务质量，履行相关责任和义务。服务中的一切风险（包括安全事故责任）均由中标人承担。

（结束）